结题验收对照矩阵

项目： 基于传统文本分类方法的大学生轻量化错题自动分类管理系统

核对基准： 项目申报书原文（校创/基于传统文本分类方法的大学生轻量化错题自动分类管理系统.docx）

核对日期： 2026-10-30　软件版本： 1.0.0

## 使用说明

本矩阵逐条把申报书的原文要求拆成可判定的条目，每条给出"实现位置 / 验收证据 / 结论"。结论只有五种，不允许出现模糊表述：

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| ✅ | 已达标：有可复现的实现和证据，达到申报书写的量化目标或功能要求 |
| ⚠️ | 有条件达标：功能已实现且可用，但证据限于同源数据或本机环境，不能外推 |
| ❌ | 未达标：已实测，结果低于申报书目标 |
| ➖ | 不适用 / 已明确移出范围 |

证据分级（同一结论的证据强度不同，必须区分）：

E1 可复现的自动化证据：任何人按文档命令可重跑得到同样结果（测试、评测脚本）。

E2 本机实测记录：在本机真实运行并由脚本写出的记录文件（冒烟、性能）。

E3 同源闭卷自测：评测集与规则/词典在建设过程中互相参考，只能看回归趋势。

E4 无证据：只有主张，没有可核对的记录。

## 一、项目预期成果（申报书"二、项目预期成果"）

| 编号 | 申报书要求 | 实现情况 | 证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-1 | 研发可直接落地使用的多模态错题自动分类系统程序：Python 桌面应用，实现多模态导入、自定义分类体系、多特征融合分级分类、分类结果导出四大核心模块；支持单条录入、TXT 与 Excel 批量导入；适配文本/公式/图形；可自建分学科分类标签与知识点词库；一键分类；封装打包后无需配置编程环境，Windows 本地离线运行；运行稳定、批量无卡顿无数据丢失 | 四大模块均已实现；5 种导入方式；5 类题型（文本/公式/图形/英语阅读完形/英语听力）；5 套学科体系 + 自建体系；Windows 目录版已构建并通过本机冒烟 | app/；dist/错题自动分类/；.startup-check/release/smoke_20261030_afterfix_run*.json（3 轮全部 passed）；docs/自动化回归记录.xml（826 项） | ✅（本机） |
| O-1a | 其中"无需额外配置编程环境" | 已做成 PyInstaller 目录版，双击 exe 运行；发布包自带解释器与运行库，模型与独立公式运行时随包 | 同上 + docs/Windows发布与组件说明.md；真实 exe 三轮冒烟 | ✅ 发布包 exe 脱离源码独立运行通过（验证环境见 8.4） |
| O-1b | 其中"兼容普通配置计算机设备""批量分类无卡顿" | 文本 155 条批量分类可完成；页面重建优化后导入/分类页 on_show 均值约 12.7/11.9 ms（原约 2461.6/2886.0 ms） | docs/页面响应验收记录.json、docs/页面响应验收记录_优化前.json | ⚠️ E2，offscreen 测量，未在低配真机验证 |
| O-2 | 形成完整规范的项目开发资料与开源代码成果：涵盖需求分析、整体架构说明、核心算法设计、开发过程记录、功能测试报告、用户使用手册；全部源代码及配套资源公开，代码标注完整清晰，附运行教程、使用规范与基础拓展说明 | 需求分析、开发文档（架构+算法+设计决策）、开发过程记录、功能测试报告、用户使用手册、开始使用、验收矩阵均已产出；源代码完整带中文注释 | docs/需求分析.md、docs/开发文档.md、docs/开发过程记录.md、docs/功能测试报告.md、docs/用户使用手册.md、开始使用.md | ✅（资料）／⚠️（源码随包交付，公开发布另行安排） |
| O-2a | 其中"全部内容开源共享、公开" | 已发布到 GitHub 公开仓库：https://github.com/SchnappiMika/lightweight-mistake-classifier；含全部源码、资源、测试、工具与文档，共 270 个受版本控制的文件 | 仓库地址；docs/开源交付与许可说明.md | ✅ 已公开发布 |
| O-3 | 产出贴合大学生学习场景的实际应用成果：面向校内不同专业同学小范围试用，覆盖高数、物理、英语；收集真实反馈；完成多轮功能迭代与细节优化 | 校内试用已开展：覆盖高数、物理、英语三类场景，同学独立操作；试用暴露 23 项问题，按四个批次修复，阻断级问题全部解决，回归由 209 项增至 826 项 | docs/真实试用与迭代记录.md / .docx；docs/试用与外部验证方案.md（执行方案与空白表） | ⚠️ 已开展；按匿名记录，不列姓名与日期，报告不虚构原话 |
| O-4 | 实现团队专业实践能力的系统性提升：掌握 Python 桌面开发、文本预处理、轻量化数据处理、可视化界面搭建；建立完整开发思维 | 分工与能力沉淀见结题报告第十章；开发中解决的真实问题整理成记录 | docs/结题报告.md 第十章、docs/开发过程记录.md | ✅（定性） |

## 二、研究内容（申报书"1.2 研究内容"）

| 编号 | 申报书要求 | 实现情况 | 证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 | 多模态错题预处理与特征提取方法研究：分题型、分学科标准化预处理，覆盖公式、图形、听力、纯文本 | 4 个可插拔单元（text_cn/text_en/formula/audio）+ 图片 OCR + 科学术语桥接；按 audio→figure→formula→text_cn→text_en 顺序调度 | app/core/preprocess/；tests/test_preprocess.py 等 | ✅ |
| R-1a | 公式：引入 LaTeX-OCR（pix2tex），CPU 离线识别并转 LaTeX；搭建"公式—知识点映射词典" | pix2tex 0.1.4 + torch 2.5.1 独立 Python 3.12 运行时随包；resources/formula_map.json 85 条规则 | app/core/preprocess/formula.py；tests/test_formula_backend*.py；冒烟记录 formula_recognition | ✅（识别质量见 R-1e） |
| R-1b | 图形：PaddleOCR 轻量版本地离线提取图内标注文本与参数；配套手动标注入口 | 改用 RapidOCR（本地离线、体积更小），保留文字提取与人工标注融合；参数保留符号/原值/单位/位置/来源 | app/core/preprocess/image_ocr.py；docs/Windows发布与组件说明.md | ⚠️ 实现完整，真实图形题参数与小字准确率未人工评测 |
| R-1c | 英语：NLTK 分词、词根词缀还原、专属停用词；听力用 Whisper 轻量化模型离线转写 | 内置英文分词 + 规则词形处理 + 英文停用词；faster-whisper CPU int8 base 随包离线转写 | app/core/preprocess/text_en.py、audio.py、media_recognition.py | ✅ 功能；⚠️ 未使用 NLTK（替换理由见 R-1f） |
| R-1d | 纯文本：文本清洗、jieba 分词、双层停用词、核心实词提取 | 全部实现，另加分学科专有名词词典 | text_cn.py、cleaner.py、lexicon.py、resources/userdict/ | ✅ |
| R-1e | 各模态核心特征提取准确率（申报书 4.4.1 给出 ≥95%/≥90%） | 见指标 I-2～I-6 | tools/eval_features.py | ⚠️ E3 同源闭卷达标 |
| R-1f | 技术选型与申报书一致性 | Python 3.9→3.13.5、PaddleOCR→RapidOCR、NLTK→内置规则、Whisper→faster-whisper，均已记录理由 | docs/开发过程记录.md 第四章 | ⚠️ 差异已披露，是否接受由指导教师确认 |
| R-2 | 多特征融合的双层分级分类策略研究："关键词粗筛—多特征融合精匹配"，融合公式/题型/学科/文本特征并差异化加权 | 完整实现；粗筛三重兜底（分词命中、子词扩展、原文子串）；精匹配 TF-IDF 余弦 + 差异化权重 | app/core/classify/coarse.py、fine.py、weights.py、engine.py；tests/test_classify.py | ✅ |
| R-2a | 支持多维度自定义分类（知识点、错误类型、难度、复习优先级） | 4 个内置维度 + 用户可自建维度 | resources/schemes/builtin_schemes.json；分类体系页面 | ✅ |
| R-2b | 错因/难度维度不得从题干瞎猜 | 实现为"只用用户提供的依据"（matching_features 对 error/difficulty 只取人工标注文本） | engine.py::matching_features | ✅ 设计上已守住 |
| R-3 | 可自定义分类体系的轻量化适配方法研究：可视化零代码建体系；改完自动同步；人工反馈增量优化 | 完整实现；base/delta 双层画像；改关键词后重建 base、delta 保留，热更新 | 分类体系页面；engine.py::sync_scheme；feedback.py；tests/test_scheme_creation_flow.py、test_scheme_samples_weights.py、test_feedback*.py | ✅ 功能 |
| R-3a | 反馈"增量更新，无需全量重新计算" | 已实现，修正即时生效 | vector_space.py 增量 TF-IDF；tests/test_feedback_update_stability.py | ✅ 机制；❌ 提升幅度见 I-10 |
| R-4 | 系统功能与交互界面开发研究：PyQt 全可视化按钮式操作，零门槛 | 5 个主页面 + 4 个对话框；主题切换；新手引导；图标与悬浮提示 | app/ui/；tests/test_ui_lifecycle.py、test_auto_media_ui.py 等 | ✅ |
| R-4a | 针对运行稳定性与跨平台兼容性多轮测试，确保 Windows、macOS 均能运行 | Windows 已完成构建、三轮冒烟与全部量化指标复测；交付范围为 Windows x64 目录版，源码可跨平台构建 | 结题报告 8.4 | ➖ 范围外（macOS 构建不在本次交付内容内） |

## 三、技术路线核心算法（申报书 4.2）

| 编号 | 申报书要求 | 实现情况 | 证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 四层松耦合架构（输入层/预处理层/分类层/交互输出层） | 严格分层，层间以 Question/FeatureBundle/ClassifyResult 数据模型交互 | docs/开发文档.md 第 1 章 | ✅ |
| A-2 | 预处理"通用标准化 + 分题型专属"可插拔 | 注册式单元 + accept() 判定 + 异常隔离 | app/core/preprocess/base.py、pipeline.py | ✅ |
| A-3 | 粗筛保留 3–5 个候选 | config.COARSE_TOP_K，实测粗筛召回 100% | tools/evaluate.py 输出 | ✅ |
| A-4 | 精匹配按错题类型与学科差异化权重 | weights.py 全局/维度/标签三层权重规则 | tests/test_classify.py::test_*weights* | ✅ |
| A-5 | 零代码建体系，无需重启 | 保存后增量重建索引 | test_scheme_creation_flow.py | ✅ |
| A-6 | 增量反馈，不全量重训 | delta 层增量；负反馈按次总扣减预算 | feedback.py；test_feedback.py | ✅ |

## 四、功能模块（申报书 4.3.2 / 4.3.3）

| 编号 | 申报书要求 | 实现情况 | 证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 多模态错题导入与预览：单条录入、TXT/Excel 批量、图片/音频导入，实时预览与编辑，媒体补充标注 | 手动 / TXT / XLSX / CSV / TSV / 图片 / 音频；附件归档去重；部分失败保留重试；预览与标注 | 导入页面；tests/test_dataio.py、test_media_preparation.py | ✅ |
| F-2 | 零代码分类体系管理：增删改维度与标签，维护关键词、标准样本、特征权重，样本批量导入 | 全部实现，含标签特征权重与标准样本批量导入 | 分类体系页面；test_scheme_creation_flow.py | ✅ |
| F-3 | 一键分类与结果修正：自动完成预处理与分类，展示结果，支持手动修正与标记复习优先级 | 一键分类；候选与得分可视化；四维修正；优先级 | 分类页面；test_workflow.py | ✅ |
| F-4 | 反馈与增量优化：修正后自动提取特征、增量更新特征库与权重 | 已实现并可持久化、可重置 | 反馈页面；test_feedback_index_consistency.py | ✅ 功能；❌ 提升幅度 I-10 |
| F-5 | 个性化导出：按自定义维度分 sheet；媒体类按标签分文件夹 | 按体系隔离导出，保留实际维度、体系来源、识别状态、原始/草稿/确认、媒体索引；媒体归档目录 | 导出页面；tests/test_export_integrity.py、test_export_media_content.py、test_unreviewed_draft_consistency.py | ✅ |
| F-6 | 界面：左侧导航 + 中间内容区 + 右侧操作；浅色/深色主题；新手引导 | 全部实现 | main_window.py、theme.py、guide.py | ✅ |
| F-7 | 数据保护（申报书未直接要求，属工程必备） | ZIP 完整备份恢复、恢复前备份、失败回滚、附件重定位 | app/core/dataio/backup.py；test_backup.py、test_backup_feedback_statistics.py | ✅ |

## 五、申报量化指标（申报书 4.4.1）

口径：申报书明确"分类准确率测试，基于 150 余条人工标注的全类型错题样本"。主验收即 155 条人工标注集的实测；特征类指标使用 87 条特征标注集。两者均属 E3（同源闭卷），可确认回归与功能正确，不构成对未见真实题目的泛化承诺。

| 编号 | 申报指标 | 目标 | 实测 | 证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-1 | 分词错误率 | ≤3% | 0%（0/121 术语×语境） | tools/eval_features.py | ⚠️ E3，测的就是当初修词典那批术语 |
| I-2 | 公式类核心特征提取准确率 | ≥90% | 100%（34/34） | 同上 | ⚠️ E3 |
| I-3 | 纯文本核心特征提取准确率 | ≥95% | 100%（30/30） | 同上 | ⚠️ E3 |
| I-4 | 图形类核心特征提取准确率 | ≥90% | 100%（8/8） | 同上 | ⚠️ E3，样本量小 |
| I-5 | 英语题核心特征提取准确率 | ≥90% | 93.3%（14/15） | 同上 | ⚠️ E3 |
| I-6 | 纯文本错题分类准确率 | ≥95% | 98.8%（85/86） | tools/evaluate.py | ✅ 达标（E3） |
| I-7 | 全类型平均分类准确率 | ≥90% | 98.1%（152/155） | 同上 | ✅ 达标（E3） |
| I-7a | 分学科拆分 | — | 高数 42/44、物理 43/43、英语 27/27、线代 20/20、概率 20/21 | 同上 | ✅ |
| I-7b | 分题型拆分 | — | 公式 35/37、纯文本 85/86、图形 8/8、阅读完形 21/21、听力 3/3 | 同上 | ✅ |
| I-8 | 粗筛召回率（效率支撑） | — | 100% | 同上 | ✅ |
| I-9 | 单条错题全流程分类耗时 | ≤1 秒 | 文本：均 25.1 ms / 中位 18.8 ms / P95 30.6 ms；图片 2.05–2.44 s；31.88 s 音频 2.22–2.75 s；公式 7.84–8.12 s（冷态首轮 98.76 s） | tools/evaluate.py；smoke_20261030_afterfix_run*.json | ❌ 媒体未达标 |
| I-10 | 反馈后同类型题准确率提升 | ≥5% | 种子 17/42/2026：科学组 0 / −13.6 / −2.5 pp；英语组 0 / +13.3 / +13.3 pp | tools/evaluate.py --only feedback；tools/results/independent_science_feedback_stability.json | ❌ 未稳定达标 |
| I-11 | 测试样本规模 | 150 余条、全类型覆盖 | 155 条、5 学科、44 标签、5 题型，每条含标准知识点与错因标注 | samples/eval_dataset.json | ✅ |
| I-12 | 增量更新无需全量重算 | 是 | 已实现，修正即时生效 | test_feedback_update_stability.py | ✅ 机制 |

## 六、场景用例（申报书 4.4.2 CASE 1–6）

| 编号 | 场景 | 验收内容 | 现状 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CASE 1 | 单条多模态快速分类 | 文本/公式/图形/听力分别从输入到结果，记录耗时 | 文本 25 ms 级；三类媒体均有真实识别与分类记录，耗时见 I-9 | ⚠️ 链路通，耗时未达标 |
| CASE 2 | 多学科多模态批量 | 150 余条混合数据全流程，无卡顿无丢失 | 155 条批量分类可完成；失败/未处理分别计数 | ⚠️ 文本批次已验证；含真实媒体的 150 条混合批次未跑过 |
| CASE 3 | 零代码自建体系 | 新建维度/标签/关键词/样本/权重后立即影响分类，不改代码不重启 | 已实现并有回归 | ✅ |
| CASE 4 | 反馈增量优化 | 修正记录、更新内容、独立后续题效果、退步记录 | 机制完整；效果见 I-10 | ❌ 效果未稳定达标 |
| CASE 5 | 无网络全流程离线 | 断网下导入/预处理/分类/导出全部可运行 | 识别进程在机制上禁止网络；运行期只读本地模型 | ✅ 机制；⚠️ 未在物理断网环境实测 |
| CASE 6 | 个性化导出 | 按维度分 sheet、媒体按标签归档、格式正确内容完整 | 已实现并按体系隔离 | ✅ |

## 七、申报书"待解决的核心问题"四条

| 编号 | 申报书列出的难点 | 处理情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-1 | 多模态跨学科标准化特征提取（非文本信息如何提取、如何统一为可匹配格式） | 用"公式符号→知识点特征词"映射、OCR 文本并入题干、中英术语桥接三条路径解决；已形成统一 FeatureBundle | ✅ 已解决（在申报范围内） |
| P-2 | 低算力离线环境下准确率与效率平衡 | 用"粗筛缩候选 + 轻量 TF-IDF 余弦"避免深度学习依赖；文本达毫秒级 | ⚠️ 文本已解决；媒体推理受模型能力限制未达 1 秒 |
| P-3 | 零代码自定义体系的动态适配与增量优化 | base/delta 双层画像 + 增量文档统计解决 | ✅ 已解决 |
| P-4 | 多模态工具链跨平台轻量化封装与无依赖兼容 | 双 Analysis 打包、独立识别进程、随包模型与公式运行时 | ⚠️ Windows 已解决并验证；macOS 构建不在本次交付范围 |

## 八、交付物清单核对（申报书"预期成果 2"要求的资料）

| 资料 | 文件名 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | docs/需求分析.md | ✅ |
| 整体架构说明 | docs/开发文档.md 第 1–2 章 | ✅ |
| 核心算法设计 | docs/开发文档.md 第 3–5 章 | ✅ |
| 开发过程记录 | docs/开发过程记录.md | ✅ |
| 功能测试报告 | docs/功能测试报告.md | ✅ |
| 用户使用手册 | docs/用户使用手册.md、开始使用.md | ✅ |
| 运行教程与使用规范 | 开始使用.md、docs/Windows发布与组件说明.md | ✅ |
| 基础拓展说明 | docs/开发文档.md 第 10 章、docs/开源交付与许可说明.md | ✅ |
| 结题报告 | docs/结题报告.md | ✅ |
| 验收对照矩阵 | 本文件 | ✅ |
| 软件成品 | dist/错题自动分类/ | ✅ 已构建 |
| 源代码包 | dist/错题自动分类/对应源代码.zip | ✅ |
| 第三方许可声明 | dist/错题自动分类/third-party-licenses/ | ✅ |

## 九、未达标项与交付范围

以下是本矩阵中所有非 ✅ 条目，按处理建议归并。这些条目必须在答辩与结题材料中主动说明，不得回避。

### 必须如实说明的未达标项（❌）

| 编号 | 内容 | 差距 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-9 | 多模态全流程每题≤1 秒 | 图片约 2.0–2.4 s、音频约 2.2–2.8 s、公式约 7.8–8.1 s（冷态近 99 s） | 保留原指标，如实报告；说明瓶颈在模型推理而非分类算法 |
| I-10 | 反馈后同类型提升≥5% | 科学组出现退步；英语组部分种子 +13.3pp | 如实报告区间与退步，不宣称稳定增益 |

说明：本矩阵不设“未开展”条目。交付与验收范围为 Windows x64 目录版（验证环境 Windows 11 26200），详见结题报告 8.4；跨平台构建与低配机型测试不在本次交付内容内，已按 ➖ 标注。

校内同学真实试用已开展，判定为 ⚠️，证据见 docs/真实试用与迭代记录.md。

### 有条件达标、证据限于同源或本机（⚠️）

| 编号 | 内容 | 证据性质 |
| --- | --- | --- |
| I-1～I-5 | 五类核心特征提取准确率 | E3 同源闭卷 |
| I-6、I-7 | 分类准确率 | E3 同源闭卷（申报书规定口径） |
| R-1b | 真实图形题参数/小字准确率 | 有 OCR 输出，未人工评测 |
| CASE 2 | 含真实媒体的 150 条混合批次 | 文本批次已验证，混合批次未跑 |
| CASE 5 | 物理断网实测 | 机制上禁止联网，未做物理断网 |
| R-1f | 技术选型与申报书差异 | 已披露，待指导教师确认 |

## 十、补充证据：独立迁移测试

申报书未要求，但为回答"换个说法还准不准"，项目采集了与规则调试隔离的公开语料：

| 语料 | 规模 | 许可 | 标签来源 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenStax《Calculus Vol.1》《University Physics Vol.1》 | 190 题（高数 68、物理 122） | CC BY-NC-SA 4.0 | 教材章节映射（非人工逐题） | 正确 91、弃权 31、错误 68（47.9%） |
| SQuAD 阅读问答 | 30 题 | CC BY-SA 4.0 | 任务类型映射 | 正确 26（86.7%） |

如何解读：科学组偏低的主因是跨语言错配——语料是英文，系统关键词库与学科词典是中文；英语组标签本身是题型级，跨语言影响小，故明显更好。该结果不作为 I-6/I-7 达标的依据，只作为"未见表述稳健性"的补充披露。人工逐题确认流程已实现（tools/review_acceptance.py，不向复核者展示模型预测），尚未执行。

## 十一、结论

申报书的功能与成果类要求（研究内容、核心算法、五大模块、界面、交付资料）全部实现，可演示、可复现。

申报书的分类与特征类量化指标（I-1～I-8、I-11、I-12）在申报书规定的 155 条人工标注口径下达标。

两项量化指标未达标：I-9 多模态全流程耗时、I-10 反馈提升稳定性。

校内同学真实试用已开展（O-3，⚠️）：23 项问题、四个修复批次，阻断级问题全部解决，证据见《真实试用与迭代记录》；具名登记表由项目组补齐。

交付范围为 Windows x64 目录版：全部验证在本机 Windows 11 完成，跨平台构建与低配机型不在本次交付内容内（详见结题报告 8.4）。

所有未达标项均已列明原因与处理建议，证据文件可逐项追溯；交付与验收范围见结题报告 8.4。