功能测试报告

版本： 1.0.0　复测日期： 2026-10-30　主环境： Windows 11（10.0.26200）+ Python 3.13.5　公式环境： 独立 Python 3.12 + pix2tex 0.1.4 + torch 2.5.1（CPU）

本文区分四类证据：可复现的自动化证据（任何人按命令可重跑）、本机实测记录（真实运行写出的文件）、同源闭卷自测（评测集与规则互相参考，只看回归趋势）、无证据。所有结论都标注属于哪一类，不把"测试通过"写成"指标达标"。

## 一、本轮复测总览

| 验证项 | 结果 | 证据文件 | 证据性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动化回归 | 826 项通过，0 失败 0 错误 0 跳过，1 条既有警告，232.13 秒 | docs/自动化回归记录.xml、docs/自动化回归记录.json | 可复现 |
| 主验收（155 条人工标注） | 知识点准确率 98.1%，纯文本 98.8%，粗筛召回 100% | tools/evaluate.py 输出 | 同源闭卷 |
| 特征提取专项 | 分词错误率 0%、公式 100%、纯文本 100%、图形 100%、英语 93.3% | tools/eval_features.py 输出 | 同源闭卷 |
| 发布包冒烟（3 轮） | 三轮全部 passed，覆盖五页导航、分类、Excel、备份、重载、图片、音频、公式 | .startup-check/release/packaged_smoke_20261030*.json | 本机实测 |
| 独立迁移测试 | 英语阅读 26/30；OpenStax 科学 91/190 | tools/results/independent_*.json | 独立语料、非人工 gold |
| 反馈增量实验 | 科学组无稳定提升，英语组部分种子 +13.3pp | tools/evaluate.py --only feedback | 同源闭卷 |
| 校内真实试用 | 已开展，暴露 23 项问题，按四批修复 | docs/真实试用与迭代记录.docx | 真实试用记录 |

唯一的警告是既有的 PytestRemovedIn10Warning（tests/test_classify.py 中类级夹具写成实例方法），不是本次新增失败。

## 二、自动化回归

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -q --junitxml=.pytest_cache/baseline_verify.xml

结果：826 passed, 1 warning in 232.13s。JUnit XML 归档为 docs/自动化回归记录.xml（tests=826, failures=0, errors=0, skipped=0, time=231.690）。

回归规模演进（各阶段对应当时版本，不是同一批用例反复计）：

| 日期 | 通过数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-27 | 209 | 第一批修复后 |
| 2026-10-28 | 235 | 数据保存与导入 |
| 2026-10-29 | 348 | 媒体链路与发布构建后 |
| 2026-10-30 | 825 | 本轮复测（媒体、导出、反馈、界面生命周期扩充） |
| 2026-10-30（媒体修复后） | 826 | 新增图片"一图一进程"回归；当前版本 |

覆盖范围：预处理（中英分词、停用词、公式、图片、音频）、双层分类与权重、分类体系创建与热更新、人工修正与反馈一致性、数据读写与去重、Excel 导出完整性、ZIP 备份恢复、媒体任务协议与取消超时、界面生命周期与页面响应。全部在隔离工作区运行，不触碰用户真实题库。

## 三、主验收：申报书口径的分类准确率

评测集：samples/eval_dataset.json，155 条人工标注错题，覆盖 5 个学科、44 个知识点标签、5 种题型；每条含题干、学科、题型、标准知识点与人工错误原因标注。

### 3.1 总体

样本总数 155   知识点分类准确率 98.1%   粗筛召回率 100.0%
单条耗时  平均 25.1ms  中位 18.8ms  P95 30.6ms  最大 584.9ms  (预算 1000ms)

### 3.2 分学科

| 学科 | 正确/总数 | 准确率 |
| --- | --- | --- |
| 高等数学 | 42/44 | 95.5% |
| 大学物理 | 43/43 | 100% |
| 大学英语 | 27/27 | 100% |
| 线性代数 | 20/20 | 100% |
| 概率论与数理统计 | 20/21 | 95.2% |

### 3.3 分题型

| 题型 | 正确/总数 | 准确率 |
| --- | --- | --- |
| 公式类 | 35/37 | 94.6% |
| 纯文本题干 | 85/86 | 98.8% |
| 图形类 | 8/8 | 100% |
| 英语阅读/完形 | 21/21 | 100% |
| 英语听力 | 3/3 | 100% |

### 3.4 本轮仍然误判的 3 条

| 学科/题型 | 标准知识点 | 判为 | 得分 | 题干片段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高等数学/formula | 微分方程 | 导数与微分 | 0.154 | 求伯努利方程 $y'+\frac{y}{x}=y^{2}\ln x$ 的通解，先做变形 |
| 高等数学/text | 曲线曲面积分 | 定积分及其应用 | 0.152 | 计算第一类曲线积分，注意弧长微元的表达式 |
| 概率论与数理统计/formula | 数字特征 | 大数定律与中心极限定理 | 0.183 | 用切比雪夫不等式估计概率的下界 |

前两条是真实的判别弱点：一条被公式映射出的导数特征压过，一条被"弧长"这个定积分关键词抢走。第三条属于标注本身的边界争议——"切比雪夫不等式"在教材中既可归数字特征也可归大数定律。三项得分都低于 0.2，落在低置信区间，界面上会提示复核。

### 3.5 这组数字怎么读（重要）

155 条评测集与项目的关键词词典、规则在建设过程中相互参考，属于同源闭卷自测。它能确认功能正确、改动没有破坏既有能力、回归趋势稳定，不能等同于对完全未见真实题目的泛化承诺。申报书原文写的是"基于 150 余条人工标注的全类型错题样本"，本项即按该口径执行。为补充泛化证据，第四章给出与规则调试隔离的公开语料评测结果。

## 四、独立迁移测试（补充证据，非申报指标）

语料与规则调试隔离，来源、许可、哈希完整留存：

| 语料 | 规模 | 许可 | 标签来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenStax《Calculus Vol.1》《University Physics Vol.1》 | 190 题（高数 68、物理 122） | CC BY-NC-SA 4.0 | 教材章节映射 |
| SQuAD 阅读问答 | 30 题 | CC BY-SA 4.0 | 任务类型映射 |

| 语料 | 正确 | 弃权 | 错误 | 准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenStax 科学 | 91 | 31 | 68 | 47.9% |
| SQuAD 英语阅读 | 26 | 0 | 4 | 86.7% |

主要失败对（科学）：定积分及其应用→不定积分 22 次、牛顿定律与动量→质点运动学 16 次、导数与微分→弃权 12 次、功和能→质点运动学 12 次。

解读：科学组偏低的主因是跨语言错配——语料是英文，系统的关键词库与学科词典是中文；系统用 scientific_terms 做中英术语桥接，但英文原句的表述自由度远大于中文关键词覆盖面。英语组标签本身是题型级（阅读理解），跨语言影响小，因此明显更好。该结果不作为 98.1%/98.8% 的反证，也不用于支撑 ≥90% 的达标结论，只作为"未见表述稳健性"的如实披露。

人工逐题确认流程已实现（tools/review_acceptance.py：导出 JSONL 供评测工具直接使用，且不向复核者展示模型预测以避免引导），尚未执行。

## 五、特征提取专项

① 分词错误率        0.00%   (0 / 121 个术语×语境)   需求 ≤3%
② 公式特征提取准确率 100.0%  (34 / 34 条)            需求 ≥90%
③ 纯文本核心特征提取 100.0%  (30 / 30 条)            需求 ≥95%
④ 图形题核心特征提取 100.0%  (8 / 8 条)              需求 ≥90%
⑤ 英语题核心特征提取 93.3%   (14 / 15 条)            需求 ≥90%

必须打折看的两点：

标注集（samples/feature_eval.json）与项目同源，是闭卷自测。

分词错误率 0% 尤其不能外推——它测的正是当初暴露 31.4% 错误率、并据此补进词典的那批术语，只能确认修复落地。

另需说明：实测本架构对分词错误率并不敏感。题目与标签画像共用同一个分词器，"切错但切得一致"余弦相似度照样匹配；粗筛还有原文子串匹配兜底。这是设计上的容错，不是对分词质量的替代。

## 六、发布包与媒体耗时

### 6.1 冒烟结果

对最终构建的发布目录执行真实 exe 冒烟：

Start-Process "dist\错题自动分类\错题自动分类.exe" -ArgumentList @(
  "--release-check", "<报告路径>",
  "--image",   "samples\public_acceptance\media\figure_1.png",
  "--audio",   "samples\public_acceptance\media\audio_dunkley_snippet.wav",
  "--formula", "samples\public_acceptance\media\formula_leibniz_notation.png") -Wait

三轮全部 passed=true，frozen=true，隔离工作区，覆盖：五页导航、文本分类与保存、Excel 导出、ZIP 备份、重载一致性、图片 OCR、音频转写、公式识别，以及音频/公式"确认→分类→导出→备份→重载"完整链路。

### 6.2 三轮耗时（重建发布包后实测，同一素材、同一机器）

| 场景 | 第 1 轮 | 第 2 轮 | 第 3 轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片文字识别（含进程启动） | 6.35 s | 1.96 s | 1.95 s |
| 31.88 秒英语音频转写 | 11.96 s | 2.08 s | 2.15 s |
| 裁剪公式图片识别 | 143.44 s | 7.02 s | 6.77 s |
| 整轮脚本总耗时 | 198.3 s | 15.5 s | 15.1 s |

第 1 轮与后两轮的差异是真实的：第 1 轮是在全新构建之后立即执行，包含操作系统对刚写入的 2.5GB 发布目录的冷读，以及 torch、onnxruntime、ctranslate2 等原生库首次初始化。第 2、3 轮文件已进入系统缓存。这意味着在全新电脑上第一次使用公式识别，耗时可能接近 2 分钟，必须如实告知用户，不能只报热态数字。

对照修复前（2026-10-30 早些时候，同样三轮）：图片 2.44/2.19/2.05 秒、音频 2.75/2.37/2.22 秒、公式 98.76/8.12/7.84 秒。修复后热态三类的耗时均下降，差异来自图片改为"一图一进程"（见第六章 6.3 与《开发过程记录》5.1 的更正说明）。

更早的历史记录（不同轮次、不同版本，不可与本表拼接）：图片约 3.14 秒、音频约 12.45 秒、公式约 18.68 秒。

### 6.3 媒体批量模式

tools/benchmark_media_batch.py --mode reuse_models：10 条输入（2 张公式图 × 2 轮、2 张图形 × 2 轮、1 条音频 × 2 轮），每题含附件导入复制、识别、预处理、分类与保存。

2026-10-30 修复后结果：识别 10/10 成功、8 题得到分类、2 题弃权（均为同一张图形题的主动弃权，OCR 有文字但未命中知识点标签，不是崩溃）；平均 11.89 秒/题，P95 75.71 秒（由冷态首张公式图拉高）。

按类型拆分：

| 类型 | 耗时 |
| --- | --- |
| 图片识别 | 2.78–3.38 秒 |
| 31.88 秒音频转写 | 1.97–3.13 秒 |
| 莱布尼茨公式图 | 0.67–3.00 秒 |
| 质心多公式图 | 21.68–75.71 秒（冷态首次 75.71 秒） |

对照 2026-10-29 同一脚本的结果：识别 10/10、分类 6、弃权 4、平均 14.53 秒/题。差异来自图片改为"一图一进程"——实测同进程复用图片模型会从 2.3 秒退化到 11.4 秒，详见《开发过程记录》5.1 的更正说明。明细见 samples/media_batch_performance.json。

### 6.4 与原 1 秒目标的差距

| 场景 | 实测 | 原目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯文本分类（热态） | 平均 25.1 ms | ≤1 秒 | 达成 |
| 纯文本首次分类（含初始化） | 约 1349.6 ms | ≤1 秒 | 未达成 |
| 图片识别 | 1.95–2.44 s | ≤1 秒 | 未达成 |
| 31.88 s 音频转写 | 2.08–2.75 s | ≤1 秒 | 未达成 |
| 公式识别 | 6.77–8.12 s（冷态首次可达 143 s） | ≤1 秒 | 未达成 |

不改变口径、不排除识别环节来制造达标。 瓶颈在模型推理与进程启动，不在分类算法；详细原因与可选优化方向见结题报告第 8.1 节。

## 七、反馈增量实验

预注册 3 个随机种子（17、42、2026），修正集与未见测试集分离，记录受益与退步：

| 种子 | 科学组（百分点） | 英语组（百分点） |
| --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 |
| 42 | −13.6 | +13.3 |
| 2026 | −2.5 | +13.3 |

结论：机制可用（修正即时生效、不全量重训、可持久化可重置），但"同类型题准确率提升 ≥5%"未获稳定证据，科学组出现退步。 历史同类子集曾出现 74.1%→81.5%（+7.4pp），但仅 27 条，划分敏感，不能作为稳定结论。项目不宣称"每次使用都只会提高"。

## 八、页面响应

155 题界面实测（每页 3 轮，docs/页面响应验收记录.json）：数据变更后页面失效、下次进入才刷新；无变更导航复用视图与按钮，不调用 on_show。

| 页面重建 on_show | 优化前 | 优化后 |
| --- | --- | --- |
| 导入页 | 约 2461.6 ms | 12.7 ms |
| 分类页 | 约 2886.0 ms | 11.9 ms |

该测量使用 offscreen 窗口，有其他依赖准备活动，不代表真实显示器或低配硬件表现。

## 九、性能原始记录（隔离工作区）

samples/performance_report_isolated.json：同一文本重复 20 次的热预处理+分类，均值 9.472 ms、P95 11.293 ms；首次分类 1349.639 ms；模块导入 2433.070 ms；含导入/初始化/首次分类的冷态 3784.368 ms。

该测法不含完整文件导入保存，不估泛化，不改变媒体全流程超过 1 秒的结论。5 个公开媒体的识别 wall time 为公式 33.711/20.680 s、图形 5.049/4.228 s、音频 11.319 s（该轮与发布包冒烟是不同运行，不能把两轮阶段时间拼成全流程）。

## 十、复现命令

# 全量回归
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -q
# 主验收（155 条人工标注）
.\.venv\Scripts\python.exe -m tools.evaluate
# 特征提取专项
.\.venv\Scripts\python.exe -m tools.eval_features
# 独立迁移测试
.\.venv\Scripts\python.exe -m tools.evaluate_independent samples\independent_acceptance\questions.jsonl `
    --output report.json --source-label-map tools\independent_source_mapping.json
.\.venv\Scripts\python.exe -m tools.evaluate_independent samples\independent_english\questions.jsonl `
    --output report_en.json --source-label-map tools\independent_english_source_mapping.json
# 页面响应
.\.venv\Scripts\python.exe -m tests.measure_ui_navigation --rounds 3 --output docs/页面响应验收记录.json
# 构建（中文路径需先 subst 到 ASCII 盘）
subst S: "<项目绝对路径>"
cd /d S:\; S:\.venv\Scripts\python.exe tools\build.py --onedir
S:\.venv\Scripts\python.exe tools\stage_release.py S:\dist\错题自动分类 `
    --model-dir "<模型根目录>" --formula-python S:\.venv-formula\Scripts\python.exe
subst S: /D

## 十一、交付与验收范围

本项目交付 Windows x64 目录版，全部验证在 Windows 11（10.0.26200）x64 上完成：源码运行、PyInstaller 构建、发布包真实 exe 三轮冒烟，以及全部量化指标复测。软件基于 Python 与 PyQt5，源码与构建脚本随交付提供，可在其他平台重新构建；跨平台构建与低配机型测试不在本次交付内容内。

校内同学真实试用已完成，问题清单、修复批次与复测结果见 docs/真实试用与迭代记录.docx。