开发进度与验收

更新日期：2026-10-30。当前软件版本 1.0.0，主环境 Windows 11 / Python 3.13.5，公式识别使用独立 Python 3.12 环境。原申报指标保留，尚不能宣布全部结题要求完成——未达标项与未验证项见本文末尾与 [验收对照矩阵](结题验收对照矩阵.md)。

## 当前交付

| 工作 | 当前结果 |
| --- | --- |
| 文本与体系 | 导入、去重、编辑、自建维度/标签/关键词/样本/权重、分类修正、保存重启与归档已有流程回归 |
| 图片识别 | RapidOCR 本地模型，原文、逐行结果、草稿、明确应用、失败取消与备份链路可用 |
| 听力转写 | faster-whisper 1.2.1 CPU int8 base，约 145MB 模型随 Windows 包；31.88 秒公开 WAV 三轮转写 2.22–2.75 秒；内容人工复核未完成 |
| 公式图片 | 识别校对、确认、持久化及公式映射已接通；pix2tex 0.1.4 / Python 3.12 / torch 2.5.1 CPU 随包；裁剪公式三轮识别正确，混排整图不可靠 |
| 导出 | 按 scheme_id 隔离，同学科不同体系不会混入；保留实际维度、体系来源、识别状态、原始/草稿/确认及媒体索引 |
| Windows 发布 | 2026-10-30 重新构建并重新投放模型、公式运行时、文档、样例、第三方许可与源码包；真实 exe 三轮冒烟通过 |
| 页面响应 | 变更后失效、按需刷新；缓存按钮复用且主题切换释放；批量填表暂停绘制/排序/表头测宽 |
| 数据保护 | ZIP 校验、恢复前备份、失败回滚、附件重定位和保存失败提示有对应回归，不保证硬件故障无损 |

## 当前证据

自动化回归 826 项通过、0 失败 0 错误 0 跳过、1 条既有 PytestRemovedIn10Warning、232.13 秒，JUnit 见 自动化回归记录.xml 与 自动化回归记录.json。历史 209/235/348 等数字只对应各阶段版本。

发布包冒烟三轮全部通过（../.startup-check/release/smoke_20261030_afterfix_run*.json）：frozen=true、隔离工作区，覆盖五页导航、分类保存、Excel、备份、重载、图片 OCR、音频转写、公式识别，以及音频/公式"确认→分类→导出→备份→重载"链路。

| 媒体 | 第 1 轮 | 第 2 轮 | 第 3 轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片文字识别 | 6.35 s | 1.96 s | 1.95 s |
| 31.88 秒音频转写 | 11.96 s | 2.08 s | 2.15 s |
| 裁剪公式识别 | 143.44 s | 7.02 s | 6.77 s |

第 1 轮含磁盘冷读与运行时首次初始化，第 2、3 轮文件已在系统缓存中。全新电脑首次使用公式识别可能接近 2 分半钟，必须如实告知用户，不能只报热态。

主验收（155 条人工标注）：知识点准确率 98.1%、纯文本 98.8%、粗筛召回 100%；单条平均 25.1 ms、中位 18.8 ms、P95 30.6 ms。分学科最低为高数 95.5%，分题型最低为公式类 94.6%。

特征提取专项：分词错误率 0%（0/121）、公式 100%（34/34）、纯文本 100%（30/30）、图形 100%（8/8）、英语 93.3%（14/15）。

页面响应：155 题、每页 3 轮对照保存在 页面响应验收记录.json 与 页面响应验收记录_优化前.json；导入/分类页重建 on_show 由约 2461.6/2886.0 ms 降至 12.7/11.9 ms，无变更导航不调用 on_show。offscreen 测量，不代表真实显示器或低配硬件。

## 真实数据与量化边界

155 条内置评测集与 87 条特征集、以及词典和规则在建设过程中相互参考，属同源闭卷自测，历史与当前的 98.1%/98.8% 不能外推到独立 gold 题库。申报书原文规定的验收口径正是"基于 150 余条人工标注样本"，本项即按该口径报告，同时必须标注该局限。

独立语料（OpenStax 190 题 / SQuAD 30 题）与规则调试隔离，保留来源、许可与哈希。迁移结果为英语 26/30、科学 91/190（弃权 31）；科学偏低主因是英文语料与中文关键词库的跨语言错配，不作为达标依据，只作稳健性披露。人工逐题确认流程已实现（tools/review_acceptance.py），尚未执行。

反馈实验在预注册种子 17/42/2026 下：科学组 0 / −13.6 / −2.5 pp，英语组 0 / +13.3 / +13.3 pp。机制可用，但"提升 ≥5%"未获稳定证据。

## 结题尚缺

多模态全流程未达每题 1 秒：图片 1.95–2.44 s、音频 2.08–2.75 s、公式 6.77–8.12 s（冷态可达 143 s）。瓶颈在模型推理与进程启动，不在分类算法。

反馈提升 ≥5% 未证实，科学组存在退步。

独立人工 gold 未完成：190+30 题的标签目前是章节/任务映射，需人工逐题确认。

设备验证未开展：干净无 Python Windows、macOS、i5-8250U/8GB 低配。校内同学真实试用已完成，记录见 [真实试用与迭代记录](真实试用与迭代记录.md)。

源码未公开发布：目录无版本库、无远程仓库；发布前需处理 PyQt5 GPL v3 合规、补齐 9 个组件许可全文、清理含用户名的本机路径、统一软件名写法。详见 [开源交付与许可说明](开源交付与许可说明.md)。

执行方法见 [试用与外部验证方案](试用与外部验证方案.md)；逐条判定见 [结题验收对照矩阵](结题验收对照矩阵.md)；结论性材料见 [结题报告](结题报告.md)。

备份包括题库、体系、反馈学习、设置、附件及历史导出，不含运行环境、模型、日志或旧备份。默认数据仍在用户目录 .mistake_classifier，本轮所有验证使用隔离工作区，未替用户操作真实题库。

## 历史迭代

原《项目现状评估与完善清单》和《第一批修复与后续计划》保存修复前依据。阶段测试 209→235→261→296→312→348→826 反映历史新增覆盖，不是同一批用例反复计。图片识别历史曾测约 2.82 秒；该历史耗时不因后续更快而删除。

搜索、备份迁移、只读自检、任务互斥和关键词输入修复已落地。可选增强如账号云同步、自动解题、Word/PDF 排版和多维统一复核不自动列为申报硬性缺失。