真实试用与迭代记录

项目： 基于传统文本分类方法的大学生轻量化错题自动分类管理系统（校级创新训练项目）

软件版本： 1.0.0

记录性质： 校内小范围试用期间收集到的问题，按实际修复批次整理

## 说明（读数前先看这一段）

本文记录的问题，全部来自试用期间同学实际反馈、并且在本项目中真实修复过的缺陷；每一条的修复方式与复测结果，都能在源码、回归测试或验收记录里找到对应。

本文按匿名方式记录，不虚构同学姓名、原话与精确日期；如需具名材料，由项目组据实补充，不预先填入。

每条问题的"现象"是对该缺陷客观表现的描述，不是对某位同学原话的引用。

未修复或属于能力边界的事项，集中列在第五章，不与已修复项混在一起。

## 一、试用概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 试用对象 | 校内非项目组同学，覆盖高等数学、大学物理、大学英语三种课程场景 |
| 试用规模 | 小范围试用（人数以文末《试用登记表》为准） |
| 试用方式 | 同学独立操作，项目组只做一次性口头说明，不代替操作、不引导答案 |
| 运行环境 | Windows 11，发布包目录版，双击 错题自动分类.exe 运行 |
| 试用任务 | 任务 A 文本主流程；任务 B 零代码自建体系；任务 C 多模态识别校对 |
| 数据隔离 | 每位试用者使用独立工作区，不触碰彼此题库 |
| 记录方式 | 现场观察 + 试用后口头反馈 + 问题登记表 |

试用任务的分工：任务 A 为必做（覆盖导入→分类→修正→重启→导出）；任务 B 为必做（覆盖新建维度、标签、关键词后立即生效）；任务 C 为选做（图片、公式、听力，因单次识别耗时较长，由同学自愿体验）。

## 二、试用中发现的问题与修复

以下按实际修复批次分组。批次的划分依据是项目开发记录，不是事后编造。

### 第一批（2026-10-27）：主流程可用性问题

| 编号 | 现象 | 严重程度 | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 打开软件后第一次进入"导入"或"分类"页，要等一两秒页面才出来；题库里题多时更明显 | 影响体验 | 页面每次显示都重建表格、重排表头、重算列宽，155 条题时单次重建约 2.4–2.9 秒 | 数据变化后只标记页面失效、下次进入才刷新；无变更导航复用视图与按钮；批量填表暂停绘制、排序与表头测宽 |
| P-02 | 输入关键词时，中文字是倒着蹦出来的，光标还会往前跳 | 阻断（无法正常输入） | 每次输入都触发编辑器刷新，重排后光标复位 | 输入过程中不再刷新编辑器，改为失焦或提交时同步 |
| P-03 | 自己新建的分类体系，分类结果却还是用内置那套 | 阻断（自建体系失效） | 同学科存在多套体系时，取的是内置而非用户选中的那套 | 同学科优先使用用户当前选中的体系；删除当前体系后可回退 |
| P-04 | 改过题干以后，分类结果还是原来的，看起来像没生效 | 影响体验 | 内容修改后没有作废派生特征与旧分类 | 内容修改即清除派生特征、旧分类与失效修正，标记为待分类并刷新相关页面 |
| P-05 | 换了一套体系，题目上还挂着上一套体系的标签 | 影响体验 | 重分类时把旧体系的标签当成本体系的有效标签保留下来 | 重分类只保留同体系内仍然有效的人工修正 |
| P-06 | 把标签改了名字，老题目上显示的还是旧名字 | 影响体验 | 标签更名后没有同步历史记录的标签名 | 同步历史标签名称及候选名称；标签或维度被删除时作废受影响的分类 |
| P-07 | 题干是空的，也显示"分类成功" | 影响体验（统计失真） | 没有有效特征时仍然写入了分类结果 | 无有效特征不生成有效分类；批次统计区分成功、失败与未处理数量 |
| P-08 | 点开新手引导，软件直接闪退 | 阻断（最严重） | 引导组件在节点跳转时发生原生层段错误，普通异常捕获拦不住 | 修复引导的节点跳转逻辑，并补充界面回归用例 |
| P-09 | 软件提示"数据已经自动保存"，但实际没保存 | 影响体验（有误导） | 界面写了没有依据的保证性文案 | 去掉无依据的保证，只在确实落盘后提示；保存失败给出原因 |

这一批的验证：源码完整自动化回归 209 项通过、1 条既有警告；启动软件.bat --check 通过；实际 main() 入口在隔离工作区启动并自动关闭，返回码 0。

### 第二批：数据保存、导入与迁移

| 编号 | 现象 | 严重程度 | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-10 | 换电脑以后，带附件的题目打不开了 | 影响体验 | 附件用的是绝对路径，换机器后失效 | 附件统一归档到工作区，导出与备份按相对路径记录；恢复时重新定位附件 |
| P-11 | 批量导入时有一条格式不对，整批都失败 | 影响体验 | 导入过程一遇异常就整体中断 | 单条失败不影响后续，保留成功部分并提示失败条数与原因，支持重试 |
| P-12 | 导入的表格里和已有题目重复，出现了两条一样的题 | 影响体验 | 没有去重规则 | 按题干归一化后去重，保留原题并提示跳过条数 |
| P-13 | 不知道题库数据存在哪，也不敢乱删 | 影响体验 | 数据位置与备份方式没有说明 | 补充说明数据目录、备份与恢复入口，并提供 ZIP 完整备份 |

这一批的验证：回归 235 项通过；新增备份恢复、附件重定位、部分失败保留与重试的专项用例。

### 第三批：图片、公式、听力真正可用

| 编号 | 现象 | 严重程度 | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-14 | 识别失败时只弹一句看不懂的话，不知道该干什么 | 影响体验 | 错误信息直接透传底层异常 | 按"缺模型 / 格式不支持 / 识别失败 / 已取消"分类给出原因和下一步建议，并保证原题与上次确认内容不被覆盖 |
| P-15 | 识别到一半关掉窗口，题目内容变了 | 阻断（数据风险） | 识别在后台跑，结果直接写回题目 | 原始识别结果、用户草稿、确认内容三层分开保存；只有明确"确认"才参与分类，失败或取消保留原题 |
| P-16 | 识别完直接就被用去分类了，没来得及核对 | 影响体验 | 识别结果直接进入特征 | 未确认的内容默认不参与分类；用户确认后才生效，界面标记"未校对" |
| P-17 | 标准样本换了台电脑就导入不进去了 | 影响体验 | 样本导入依赖附件路径 | 标准样本导入不再依赖附件路径；公式样本与实际题目走相同预处理 |

这一批的验证：回归 261 项通过；图片、音频、公式三条链路分别完成"识别→校对→确认→分类→导出→备份→重载"的完整流程验证。

### 2026-10-29 功能补强

| 编号 | 现象 | 严重程度 | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-18 | 一键分类不会自动去识别图片和音频，还得先手动识别一遍 | 影响体验 | 一键分类只处理文本特征 | 一键分类自动触发图片、公式、音频识别，按确认状态参与分类并标记未校对 |
| P-19 | 英语题里明明有否定词，分类却按肯定句走了 | 影响体验（结果错误） | 英文否定词与词形处理不完整 | 补齐英文否定与词形处理；修复阅读与完形填空特征混用的问题 |
| P-20 | 自己修正过几次以后，别的题反而变差了 | 影响体验 | 负反馈把微小相似度差放大成固定最大步长；正强化淹没关键词库 | 负反馈改为每次总扣减预算；通道权重更新按实际差距调整，不再放大 |
| P-21 | 学习成果清空以后，重启又回来了 | 影响体验 | 只清了内存与已加载体系，没清落盘增量 | 清除落盘的学习增量与引擎缓存，覆盖尚未加载的体系 |
| P-22 | 批处理中途出错，界面一直停在"处理中" | 影响体验 | 异常路径没有发出结束信号 | 建库失败也发出结束信号并恢复批处理状态；任务加互斥，避免分类中改数据 |

这一批的验证：回归 348 项通过、1 条既有警告、216.58 秒；页面响应实测导入/分类页 on_show 由约 2461.6/2886.0 ms 降至 12.7/11.9 ms。

### 2026-10-30 媒体性能修复

| 编号 | 现象 | 严重程度 | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-23 | 一次导入十几张图片时，越往后越慢，最后一张要等十几秒 | 影响体验（明显卡顿） | 批量识别在同一进程里复用图片识别模型，进程内状态累积导致退化：同一张图第 1 次约 2.3 秒、第 2 次约 6.0 秒、第 3 次起稳定在约 11.4 秒 | 图片改为"一图一进程"，音频与公式仍复用常驻进程 |

这一批的验证：

修复前对照：每次新起进程连跑 8 次，全部稳定在 2.3–2.5 秒；重建模型对象（同进程）仍为 2.3→9.2→12.7 秒，日志处理器数、活动线程数、可用内存（4.5GB）均已排除。

修复后实测：连续 4 张图片 2.56 / 2.78 / 2.56 / 2.67 秒，无明显递增。

批量基准（10 条输入，2 公式 ×2 轮、2 图形 ×2 轮、1 音频 ×2 轮）：识别 10/10 成功，分类成功数由 6/10 提升到 8/10，平均耗时由 14.53 秒/题降到 11.89 秒/题。

回归测试 825 → 826 项全部通过，新增一条"图片必须一图一进程"的专项用例，防止以后又改回复用。

## 三、迭代过程

### 第 1 轮：主流程能不能走通

同学们按任务 A 独立操作：打开软件 → 导入题目 → 选体系 → 一键分类 → 修正一条 → 重启确认保存 → 导出 Excel。

这一轮暴露的问题集中在"能不能正常用"：关键词打不进去（P-02）、自建体系不生效（P-03）、改了题干结果不变（P-04）、空题也算成功（P-07）、新手引导直接崩（P-08）。这些问题属于阻断级，优先级最高。

处理方式：先修阻断项，再修体验项。修复后重新走一遍任务 A，确认每一步都能完成。

### 第 2 轮：数据会不会丢

这一轮重点放在"换电脑、导入失败、重复导入"这类边界情况，暴露了附件路径失效（P-10）、部分失败导致整批中断（P-11）、重复导入（P-12）等问题。

处理方式：把附件纳入工作区统一归档；导入改为逐条处理并保留成功部分；增加去重与备份恢复入口。修复后用"带附件 + 自建体系"的数据做了一次完整的备份→换工作区→恢复验证。

### 第 3 轮：多模态能不能真的用

同学们尝试任务 C：图片题目、公式图片、英语听力。这一轮暴露的问题集中在"识别结果怎么让人放心"：失败提示看不懂（P-14）、识别中就写回题目（P-15）、没核对就被拿去分类（P-16）。

处理方式：确立"原始 / 草稿 / 确认"三层分离的规则——只有用户明确确认的内容才参与分类，失败或取消不动原题。这条规则后来成为整个多模态设计里最关键的约束。

### 第 4 轮：用久了会不会变差

这一轮是长期使用后暴露的：修正多次以后别的题反而变差（P-20）、学习成果清空不彻底（P-21）、批量处理出错后界面卡在"处理中"（P-22）、图片越用越慢（P-23）。

处理方式：负反馈改为按次总扣减预算；学习成果连同落盘增量一起清；异常路径补结束信号；图片识别改为一图一进程。每一处修复都补了对应的回归用例。

## 四、迭代后的复测结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 自动化回归 | 826 项通过，0 失败、0 错误、0 跳过，1 条既有警告，232.13 秒 |
| 发布包冒烟 | 真实 exe 连跑 3 轮全部通过，覆盖五页导航、分类保存、Excel、备份、重载、图片、音频、公式及三类媒体的"确认→分类→导出→备份→重载"链路 |
| 主验收（155 条人工标注样本） | 知识点分类准确率 98.1%，纯文本 98.8%，粗筛召回 100% |
| 页面响应 | 导入/分类页重建 on_show 约 12.7 / 11.9 ms（优化前约 2461.6 / 2886.0 ms） |
| 批量媒体 | 分类成功 8/10，平均 11.89 秒/题；图片 2.56–2.80 秒/张 |

复测方式：每一批修复后先跑对应的专项用例，再跑全量回归；发布包只在实际打包后跑真实 exe 冒烟，不用源码运行代替。

## 五、仍然存在、尚未解决的问题

以下几条是试用中确实遇到、但当前版本仍未解决的，如实列出，不当作已完成。

| 编号 | 现象 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 导入图片时，题型是软件按文件名和学科自动猜的；如果猜成了文字类，"公式图片：识别与校对"按钮是灰的，而且提示没说清为什么点不了 | 未修复 | 属于交互引导问题，不影响已经猜对题型的场景；后续应在按钮旁直接说明"当前题型不是公式类，请先改题型" |
| R-02 | 整页多公式混排的图片，识别结果不可靠，会输出很长的乱码式 LaTeX | 能力边界 | 需裁剪到单个公式再识别；裁剪、反色、缩放功能已提供，但"自动切分多个公式"未做 |
| R-03 | 图形题 OCR 出文字后，如果没有命中任何知识点标签，界面只提示"识别已返回，但未匹配有效分类标签" | 部分解决 | 已保证不会崩溃、也不会污染原题，但没有引导用户去补关键词或手动选分类 |
| R-04 | 多模态单题耗时仍未达到申报书的每题 1 秒 | 未达标 | 图片约 2 秒、音频约 2 秒、公式约 7 秒（冷态更久），瓶颈在模型推理，不在分类算法 |

## 六、结论

试用覆盖了文本主流程、零代码自建体系、多模态识别三条主线，暴露的问题以"能不能用"和"敢不敢信"两类为主。经过四个批次修复，阻断级问题（关键词无法输入、自建体系失效、新手引导闪退、识别中途改题目）已全部解决，影响体验的问题基本解决，回归测试从 209 项增长到 826 项，并对每一处修复都留了对应用例。

仍存在的主要是交互引导类和能力边界类问题（R-01～R-03），以及一条未达标的性能指标（R-04），已在结题报告与验收对照矩阵中如实标注。

## 附：记录方式说明

本文按匿名方式记录试用过程，不列同学姓名与精确日期。纸质记录与聊天记录由项目组自行留存；如学校结题归档要求具名材料，可由项目组据实补充。

本文所列问题、修复方式与复测数据均可追溯：问题对应 docs/开发过程记录.md 与《第一批修复与后续计划》，修复对应源码与回归测试，数据对应 docs/功能测试报告.md 与 samples/ 下的原始记录。