大学生创新创业训练计划项目结题报告

项目名称： 基于传统文本分类方法的大学生轻量化错题自动分类管理系统

项目级别： 校级（创新训练项目）

所属一级学科： 计算机科学与技术

项目负责人： 陈宇翔

项目组成员： 谢许诺、郭雨翰、朱倩颖

指导教师： 何洁（讲师）

所在学院： 计算机与计算科学学院

软件版本： 1.0.0

报告日期： 2026 年 10 月 30 日

## 摘要

本项目面向大学生日常错题整理"手动分类耗时、现有工具付费门槛高、分类逻辑固化、功能冗余不轻量"四类现实痛点，研发了一套可离线运行的 Windows 桌面错题自动分类系统。系统以 Python 为开发语言，以关键词粗筛加 TF-IDF 余弦相似度精匹配的双层分级分类为核心，辅以公式、图形、英语听力三类多模态错题的本地预处理，实现了错题导入、零代码自建分类体系、一键分类、人工修正与增量反馈、多维度 Excel 归档导出的完整闭环。

系统共实现 5 个主功能页面、约 60 个 Python 模块，内置高等数学、大学物理、大学英语、线性代数、概率论与数理统计 5 套学科分类体系（合计 44 个知识点标签），另附 1 套不含知识点的"通用"体系。自动化回归测试 826 项全部通过。按申报书规定的验收口径（基于 155 条人工标注的全类型错题样本），知识点分类准确率 98.1%、纯文本错题准确率 98.8%、粗筛召回率 100%，均达到申报书设定的指标。

项目同时存在明确未达标项，本报告如实列明：多模态错题（图片、公式、听力）从导入到输出分类结果的全流程耗时未达到"每题≤1 秒"的申报目标；人工反馈对同类题分类准确率的提升在独立实验中没有稳定达到 5%；校内同学真实试用已开展，记录见《真实试用与迭代记录》。上述内容在第七、八章逐条说明，不作回避。

## 一、项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于传统文本分类方法的大学生轻量化错题自动分类管理系统 |
| 项目级别 | 校级创新训练项目 |
| 项目来源 | 学生自主选题（A 类） |
| 申报经费 | 1600 元 |
| 研究周期 | 2026 年 4 月起 |
| 项目负责人 | 陈宇翔（计算机科学与技术，大一） |
| 项目组成员 | 谢许诺（软件工程，大二）、郭雨翰（计算机科学与技术，大一）、朱倩颖（计算机科学与技术，大一） |
| 指导教师 | 何洁（计算学院，讲师，浙大工学硕士） |
| 最终成果形态 | Windows 目录版桌面软件 + 全部源代码 + 项目文档与验收材料 |

## 二、立项背景与研究目标

### 2.1 要解决的问题

申报书调研了大学生错题整理的现状，归纳出四类痛点：

手动整理效率极低。 抄录、按知识点与错误类型逐一分类归档占用大量课余时间，且极易出现分类混乱、知识点对应错误。

现有工具付费门槛高。 主流错题软件的自动分类、批量导出、OCR、知识点匹配多需付费解锁会员，学生群体难以长期使用。

分类适配性差。 平台统一的知识点划分标准无法适配不同院校、不同教师的教学进度，"高等数学""大学物理"在不同学校的章节拆分差异明显。

轻量化需求无法满足。 多数错题软件附带题库、网课、刷题等冗余功能，体积大、流程繁琐，而学生的核心需求只是简单快速地完成分类。

### 2.2 研究目标

研发一套轻量化、可离线、高适配的错题自动分类管理系统，以经典成熟的 TF-IDF 权重计算与余弦相似度匹配作为纯文本分类的兜底方案，把创新点放在"大学生错题专属场景的多模态适配与分类策略优化"上，而不是重复发明基础算法。系统由多模态错题预处理、多特征融合分级分类、轻量化可视化交互三大单元构成，以 Python 为核心开发语言，整合支持本地 CPU 离线运行的轻量化开源工具链。

申报书列出的四项预期成果为：可落地使用的多模态错题自动分类系统程序；完整规范的开发资料与开源代码；贴合学习场景的实际应用成果（校内小范围试用）；团队专业实践能力的系统性提升。

## 三、研究内容与完成情况

### 3.1 三大研究单元的落地情况

| 申报书研究内容 | 完成情况 | 主要实现位置 |
| --- | --- | --- |
| 多模态错题预处理与特征提取（文本、公式、图形、听力四类） | 已完成 | app/core/preprocess/（文本、公式、图片、音频四个可插拔单元 + 公式映射词典 + 中英分词与双层停用词） |
| 多特征融合的双层分级分类策略（关键词粗筛 → 多特征融合精匹配） | 已完成 | app/core/classify/coarse.py、fine.py、engine.py、vector_space.py、weights.py |
| 可自定义分类体系的轻量化适配（零代码建体系 + 人工反馈增量优化） | 已完成 | 分类体系页面 + app/core/classify/feedback.py + 标签画像 base/delta 双层结构 |
| 系统功能与交互界面开发（PyQt 全可视化、全流程离线） | 已完成 | app/ui/（5 个主页面 + 识别校对对话框 + 主题与新手引导） |

### 3.2 申报书承诺的五大功能模块

| 模块 | 承诺内容 | 实现情况 |
| --- | --- | --- |
| 1. 多模态错题导入与预览 | 单条录入、TXT/Excel 批量导入、图片/音频本地导入并预览编辑 | 已实现：手动、TXT、XLSX、CSV、TSV 五种导入；附件归档与去重；部分失败保留与重试；图片/音频预览与原图对照 |
| 2. 零代码分类体系管理 | 可视化建维度/标签/关键词/标准样本/权重，保存即生效 | 已实现：5 套内置学科体系 + 用户自建体系；支持维度、标签、关键词、标准样本批量导入、标签特征权重；保存后热更新，无需重启 |
| 3. 多特征融合一键分类与结果修正 | 一键分类、实时展示、人工修正、标记复习优先级 | 已实现：文本、公式、图形、听力的统一分类入口；候选与得分可视化；知识点/错因/难度/优先级四个维度；内容修改后旧分类自动作废 |
| 4. 分类结果反馈与增量优化 | 人工修正后增量更新特征库与权重，不全量重训 | 已实现：修正写入标签画像 delta 层，增量更新通道权重；学习成果可持久化、可重置 |
| 5. 个性化分类结果导出 | 按自定义维度分 sheet 归档，媒体类错题按标签分文件夹 | 已实现：按体系隔离导出，保留实际维度、体系来源、识别状态、原始/草稿/确认结果与媒体索引；配套媒体归档目录 |

### 3.3 申报书测试章节（4.4）要求的专项验证

| 申报书测试项 | 是否建立 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 分模块专项功能测试 | 已建立 | 826 项自动化回归，覆盖预处理、分类、体系、反馈、导出、备份、媒体链路与界面生命周期 |
| 双层分级分类准确率与效率测试 | 已建立 | tools/evaluate.py：155 条人工标注样本 + 粗筛召回 + 单条耗时 + 架构对照 |
| 增量优化机制测试 | 已建立 | tools/evaluate.py --only feedback：预注册种子、修正集与未见测试集分离、记录受益与退步 |
| 全流程功能与交互测试 | 已建立 | 发布包冒烟（app/release_check.py）覆盖五页导航、导入、分类、导出、备份、重载及三类媒体 |
| 离线运行测试 | 已建立 | 识别进程显式禁止网络连接；运行期只读本地模型 |
| 跨平台兼容性测试 | 范围外 | 交付范围为 Windows x64 目录版；macOS 构建不在本次交付内容内，见 8.4 |
| 低配置适配测试 | 范围外 | 本次交付为 Windows x64 目录版，未单列低配机型；实测环境见 8.4 |
| 大学生真实场景全流程验证（CASE 1–6） | 部分完成 | CASE 1/2/3/4/6 由自动化流程覆盖；CASE 5 离线由禁止联网验证覆盖；真实同学操作已开展并形成《真实试用与迭代记录》 |

## 四、技术路线与核心实现

### 4.1 四层架构

系统按申报书的技术路线实现为四层松耦合架构，各层之间通过标准化数据结构交互，可独立替换与优化：

多模态数据输入层   →  多模态特征预处理层  →  多特征融合分级分类层  →  可视化交互与结果输出层
手动/表格/图片/音频     文本·公式·图形·音频     关键词粗筛 → 融合精匹配        预览·修正·导出·备份

输入层：格式校验与类型分流，统一为内部 Question 数据模型，附件统一归档到工作区并计算 SHA-256。

预处理层：注册式可插拔单元，按 audio → figure → formula → text_cn → text_en 顺序执行，任一单元异常被捕获并记入特征包备注，不会中断整批分类。

分类层：对每个启用的分类维度独立执行"粗筛—精匹配"。

输出层：结果可视化、人工修正、按体系隔离导出、完整备份恢复。

### 4.2 双层分级分类的具体实现

第一层：关键词快速粗筛。 基于用户自定义的分学科知识点关键词库，对预处理后的多维特征词做匹配，筛出 3–5 个高相关候选标签。粗筛有三重兜底，保证未登录词也能命中：分词精确命中、jieba.cut_for_search 子词扩展命中、以及原文子串扫描（覆盖 3 字以上关键词）。这一步把精匹配的计算范围从"全部标签"缩到"3–5 个候选"。

第二层：多特征融合精匹配。 对候选标签，融合文本特征、公式特征、题型特征、学科特征，按错题类型与学科属性分配差异化权重，再用 TF-IDF 向量余弦相似度计算综合匹配度。

TF-IDF 的增量实现。 标签画像采用 base + delta 双层：base 层由用户配置的关键词与标准样本生成，delta 层由人工修正累积。用户改动关键词后重建 base 层，delta 层原样保留——这就是"改完立刻生效、不需要重启、不需要全量重训"的实现方式。文档频次统计按增量方式维护，避免每次重建都重算全量文档。

一个刻意的设计取舍：不把体系关键词注入 jieba 全局词典。 早期版本注入过，理由是"用户新加的多字关键词必须立刻被分词器认识"。实测这个理由是错的：粗筛已有三重兜底，精匹配两侧共用同一分词器，"切错但切得一致"仍能匹配；而代价很大——jieba 词典是进程级全局的，注入不可逆且跨学科污染（"分词作状语"注入后把"过去分词"整词吃掉），分类结果还会依赖"先同步过哪套体系"，同一道题换个操作顺序就换个结果。实测取舍：注入只换来 +0.6pp（155 条里 1 条，噪声量级），却把英语题核心特征提取准确率从 93.3% 压到 86.7%。因此改为不注入，并在代码注释中保留完整决策记录。

### 4.3 多模态预处理

| 模态 | 实现方式 | 关键设计 |
| --- | --- | --- |
| 纯文本 | 文本清洗 → jieba 分词（分学科专有名词词典）→ "通用+学科专属"双层停用词 → 核心实词 | 中英混排分别走中、英两条分词链，保留原文 |
| 公式 | pix2tex（LaTeX-OCR，CPU 离线）识别公式图片或题干内联 LaTeX，经 resources/formula_map.json 的 85 条规则映射为知识点特征词 | 规则按"越靠前越具体"顺序匹配；\int_a^b 映射"定积分"、无上下限的 \int 映射"不定积分"，用符号结构区分纯文本无法区分的知识点 |
| 图形 | RapidOCR 本地识别图内标注文字与参数，并与用户补充标注融合 | 保留符号、原数值、单位、位置与来源；未校对的 OCR 参数与题干、人工标注分别保存 |
| 英语听力 | faster-whisper CPU int8 base 模型本地转写，再做英文分词、词形处理与专属停用词过滤 | 听力正文与题干问题/选项/标注共同保存；否定词、数字、专有名词为重点校对项 |

识别结果的"三层分离" 是这一层最重要的设计：原始识别结果 / 用户草稿 / 确认内容 三者分开保存。只有用户明确"确认"的内容才参与自动分类；保存草稿不应用新内容；修改已参与分类的草稿会使旧分类失效；识别失败或取消不覆盖题干与历史确认结果。

### 4.4 离线与打包

所有模型在运行期只读本地文件，识别进程启动时即把 socket.connect、connect_ex、create_connection 替换为抛异常函数，从机制上禁止联网。

GUI 与识别进程使用两个独立 PyInstaller Analysis，媒体任务交给 media_worker.exe，通过文件传递请求与结果；这样"识别卡死或崩溃"不会带崩主界面。

公式识别因依赖 torch 与 pix2tex 的版本约束，放在随包携带的独立 Python 3.12 运行时（formula_runtime/）中执行，主程序无需安装 Python。

## 五、主要创新点

### 5.1 面向大学生错题场景的"粗筛—精匹配"双层分级分类

借鉴工业界文本分类的"粗排—精排"两阶段架构，针对错题场景做了定制：粗筛用用户自建的关键词库而非通用词表；精匹配融合公式、题型、学科、文本四类特征并做差异化加权。相比单阶段全量匹配，候选集从全部标签缩小到 3–5 个，降低了单条错题的计算量；同时保留经典方法轻量、稳定、可解释的优点，不需要模型训练，普通笔记本 CPU 即可运行。

### 5.2 零代码可自定义的多维分类体系

用户可以在界面上新建维度（知识点、错误类型、题目难度、复习优先级之外还可自建）、增删改标签、维护关键词、批量导入标准错题样本、调整标签特征权重，保存即生效、不需要改代码、不需要重启。这直接回应了"不同院校章节拆分不同"的痛点：分类体系由使用者定义，而不是由厂商固定。

### 5.3 分类修正驱动的增量反馈闭环

用户手动修正分类结果后，系统把修正内容提取为特征写入对应标签的 delta 层，增量更新文档频次与通道权重，不做全量重训。负反馈采用"每次总扣减预算"，避免把微小相似度差放大成固定最大步长；同时保留退步统计，不以"只会变好"为前提。

### 5.4 多模态分类全流程本地离线运行

从导入、公式识别、图文识别、音频转写到分类与导出，全部环节在本地完成，不调用任何云端接口，也没有付费功能门槛。软件打包后无需配置 Python 环境即可运行。

## 六、项目成果

### 6.1 软件成果

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 错题自动分类（大学生轻量化错题自动分类管理系统） |
| 版本号 | 1.0.0 |
| 形态 | Windows 目录版（onedir），双击 错题自动分类.exe 运行，无需安装 Python |
| 主程序大小 | 约 21.5 MB |
| 完整发布目录 | 约 2.5 GB（含独立公式运行时、图片/听力/公式模型、文档、样例与第三方许可声明） |
| 内置学科体系 | 5 套学科体系（44 个知识点标签）+ 1 套通用体系 |
| 界面 | 5 个主功能页面 + 图片识别校对、公式裁剪校对、媒体转写校对、备份恢复等对话框，浅色/深色主题，新手引导 |
| 数据位置 | 用户目录 .mistake_classifier，可用环境变量 MC_WORKSPACE 指定；支持 ZIP 完整备份与恢复 |

### 6.2 代码与文档成果

源代码：app/ 下约 60 个 Python 模块，按 core（模型、存储、预处理、分类、数据读写）与 ui（页面、对话框、控件、主题、后台任务）分层；关键模块与设计决策均有中文注释说明"为什么这么做"，包含被否决方案的理由。

开发文档：分层架构、数据模型、预处理层、分类层、反馈机制、界面层、关键设计决策、开发中踩过的坑与结论、测试与评测、打包。

用户使用手册：安装启动、四步主流程、导入与预览、自建体系、分类与修正、反馈、导出、常见问题。

测试与验收材料：功能测试报告、开发进度与验收、结题差距与验收清单、发布包冒烟记录、页面响应验收记录、自动化回归记录（JUnit XML）、性能原始记录。

数据与评测工具：155 条人工标注评测集；190 道 OpenStax 高数/物理题与 30 道 SQuAD 英语阅读题（保留来源、许可、哈希，与训练/规则调试数据隔离）；tools/ 下评测、特征评测、独立语料评测、性能测量、语料采集、发布打包与校验工具。

### 6.3 质量保障

自动化回归测试从开发初期的 209 项增长到当前 826 项，覆盖分类、预处理、数据读写、备份恢复、反馈一致性、媒体链路、界面生命周期与页面响应。所有评测与冒烟均在隔离工作区运行，不触碰用户真实题库。

## 七、申报指标验收对照

口径说明：申报书明确"分类准确率测试，基于 150 余条人工标注的全类型错题样本"。项目据此建立了 155 条人工标注评测集，覆盖 5 个学科、44 个知识点标签、5 种题型（纯文本 86、公式 37、英语阅读/完形 21、图形 8、英语听力 3），每条均含标准知识点与人工错误原因标注。下表"主验收"一栏即指该集合上的实测结果。

必须同时说明的局限：该 155 条集合与项目的关键词词典、规则在建设过程中相互参考，属于"闭卷自测"，适合确认功能与回归趋势，不能等同于对完全未见真实题目的泛化承诺。为此项目另行采集了与规则调试隔离的公开语料（190 道 OpenStax 高数/物理题、30 道 SQuAD 英语题），结果列在"独立迁移测试"一栏，作为泛化能力的补充说明。

| 序号 | 申报指标 | 目标 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分词错误率 | ≤3% | 0%（0/121 个术语×语境） | 达标（同源闭卷，不外推） |
| 2 | 公式类核心特征提取准确率 | ≥90% | 100%（34/34） | 达标（同源闭卷） |
| 3 | 纯文本核心特征提取准确率 | ≥95% | 100%（30/30） | 达标（同源闭卷） |
| 4 | 图形类核心特征提取准确率 | ≥90% | 100%（8/8） | 达标（同源闭卷） |
| 5 | 英语题核心特征提取准确率 | ≥90% | 93.3%（14/15） | 达标（同源闭卷） |
| 6 | 纯文本错题分类准确率 | ≥95% | 98.8%（85/86） | 达标 |
| 7 | 全类型平均分类准确率 | ≥90% | 98.1%（152/155） | 达标 |
| 8 | 粗筛召回率 | —（效率支撑项） | 100% | 达标 |
| 9 | 单条错题分类耗时 | 全程 ≤1 秒 | 文本：平均 25.1 ms、中位 18.8 ms、P95 30.6 ms；图片识别 2.05–2.44 s；31.88 s 音频转写 2.22–2.75 s；公式识别 7.84–8.12 s（冷态首次 98.76 s） | 文本达标，多模态未达标 |
| 10 | 人工反馈后同类型题准确率提升 | ≥5% | 预注册 3 个随机种子：科学组 −13.6～0 个百分点；英语组 +13.3pp（另两个种子为 +13.3、0） | 未稳定达标 |
| 11 | 测试样本规模 | 150 余条人工标注、全覆盖题型 | 155 条，5 学科 44 标签 5 题型 | 达标 |
| 12 | 独立迁移测试（补充证据，非申报指标） | — | 英语阅读 26/30（86.7%）；OpenStax 科学问答 91/190（47.9%，另有 31 题弃权） | 如实披露 |

按学科与题型的主验收拆分：

| 维度 | 结果 |
| --- | --- |
| 高等数学 | 42/44，95.5% |
| 大学物理 | 43/43，100% |
| 大学英语 | 27/27，100% |
| 线性代数 | 20/20，100% |
| 概率论与数理统计 | 20/21，95.2% |
| 公式类 | 35/37，94.6% |
| 纯文本题干 | 85/86，98.8% |
| 图形类 | 8/8，100% |
| 英语阅读/完形 | 21/21，100% |
| 英语听力 | 3/3，100% |

结论： 申报书 4.4.1 中与"分类与特征提取质量"相关的 7 项指标（序号 1–7）全部达到申报目标；与"运行效率"有关的指标 9 在纯文本场景达成、在多模态场景未达成；指标 10（反馈提升）未稳定达成。未达标项在第八章说明。

## 八、未达标项与局限说明

本章逐条说明差距，不掩饰、不改口径。

### 8.1 多模态错题全流程未达到"每题≤1 秒"

申报书 CASE 1 写"单条错题从导入到输出分类结果的全流程耗时≤1 秒"，CASE 2 写"全量错题平均分类耗时≤1 秒/条"。

实测（本机 Windows 11，发布包真实 exe，连续 3 轮 --release-check，2026-10-30 重建发布包后）：

| 场景 | 第 1 轮 | 第 2 轮 | 第 3 轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片文字识别（含进程启动） | 6.35 s | 1.96 s | 1.95 s |
| 31.88 秒英语音频转写 | 11.96 s | 2.08 s | 2.15 s |
| 裁剪公式图片识别 | 143.44 s | 7.02 s | 6.77 s |

原因分析： 纯文本分类是毫秒级的（平均 25.1 ms），瓶颈完全在模型推理与进程启动。图片 OCR 是轻量 CNN 检测+识别，热态约 2 秒；Whisper base 在 CPU 上做 31.88 秒音频的转写约 2 秒，已接近该模型在该硬件上的下限；公式识别需在独立 Python 3.12 运行时中加载 torch 与 pix2tex，热态约 7 秒，而全新构建后首次执行接近 2 分半钟（磁盘冷读 + 原生库初始化）。

已做的优化： 识别一律在独立进程执行，推理运行库异常不会拖垮界面；音频与公式在批量场景复用常驻进程。图片相反——实测同一进程连续识别同一张图，耗时从 2.3 秒退化到 6.0 秒、再稳定在 11.4 秒，重建模型对象也无法恢复（2.3→9.2→12.7 秒），而每次新起进程连续 8 次都稳定在 2.3–2.5 秒，因此图片改为一图一进程；修复后连续 4 张图片为 2.56–2.80 秒/张。未做的取舍： 没有为了凑指标换用更小的模型（会牺牲识别质量），也没有把识别时间排除在"全流程"之外来制造达标。

处理意见： 保留原指标、如实记录差异，由指导教师与学校判断是否接受。

### 8.2 人工反馈提升未稳定达到 5%

申报书写"确保修正后的同类型错题分类准确率提升≥5%"。项目按预注册的 3 个随机种子（17、42、2026）做"修正集 / 未见测试集"分离实验：

科学组：三次实验的提升分别为 0、−13.6、−2.5 个百分点，存在退步。

英语组：三次实验为 0、+13.3、+13.3 个百分点。

原因分析： 修正只更新被修正标签的 delta 特征与通道权重，样本量小时（修正集 86–111 条、测试集 79–104 条）权重变动会被少数样本主导，导致其他类型题退步。历史上同类子集曾出现 74.1%→81.5%（+7.4pp），但仅 27 条，划分敏感，不能作为稳定结论。

处理意见： 保留"修正立即生效、不全量重训"的机制（这是功能承诺，已实现并回归），但不宣称"每次使用都只会提高"。提升 5% 这一量化指标未获稳定证据，如实记录。

### 8.3 独立人工 gold 题库不足

项目用公开语料建立了独立语料集（OpenStax 190 题、SQuAD 30 题），来源、许可、原文、哈希均完整留存，但标签是章节映射（如"3 Derivatives"→"导数与微分"），不是人工逐题确认。项目提供了 tools/review_acceptance.py 的人工复核流程（导出 JSONL 供评测工具直接使用，且不向复核者展示模型预测以避免引导），但该复核尚未完成。

独立迁移测试结果偏低（科学 47.9%）的主要原因不是分类逻辑失效，而是跨语言错配：语料是英文，而系统的关键词库与学科词典是中文；系统通过 scientific_terms 中英术语桥接缓解，但英文原句的表述自由度远大于中文关键词覆盖面。这也解释了为什么英语阅读（26/30）明显好于科学（91/190）：英语体系的标签本身是题型级的，跨语言影响小。

处理意见： 该项作为"跨语言与未见表述的稳健性"证据如实报告，不用于支撑"≥90%"的达标结论；主达标结论依据申报书规定的 155 条人工标注集。

### 8.4 校内试用与交付范围

校内试用已开展。 覆盖高等数学、大学物理、大学英语三种场景，同学独立操作，项目组只做一次性说明、不代替操作。试用期间暴露出 23 项问题，按四个修复批次处理：阻断级问题（关键词无法输入、自建体系失效、新手引导闪退、识别中途改动题目）已全部解决，影响体验的问题基本解决，每一处修复都补了对应的回归用例（回归由 209 项增长到 826 项）。

仍有三项属于交互引导或能力边界、当前版本未解决：导入图片时题型自动判断导致"公式图片识别"按钮变灰且未说明原因；整页多公式混排的图片识别不可靠，需裁剪后识别；图形题 OCR 出文字但未命中知识点时，只提示"未匹配有效分类标签"而无引导。这三项已在《真实试用与迭代记录》第五章列出。

试用按匿名方式记录，报告不列同学姓名与精确日期，也不虚构同学原话；如需具名材料，由项目组据实补充。本报告不把自动化测试写成"同学试用"。

交付与验收范围。 本项目交付 Windows x64 目录版，全部验证均在 Windows 11（10.0.26200）x64 上完成：源码运行、PyInstaller 打包构建、发布包真实 exe 冒烟（三轮）、以及全部量化指标的复测。软件基于 Python 与 PyQt5 实现，源码随包交付并附完整构建脚本，可在其他平台重新构建；跨平台构建不属于本次交付与验收的范围。

校内试用覆盖高等数学、大学物理、大学英语三种场景，同学独立操作，项目组只做一次性说明、不代替操作。试用期间暴露出 23 项问题，按四个修复批次处理：阻断级问题（关键词无法输入、自建体系失效、新手引导闪退、识别中途改动题目）已全部解决，影响体验的问题基本解决，每一处修复都补了对应的回归用例（回归由 209 项增长到 826 项）。

仍有三项属于交互引导或能力边界、当前版本未解决：导入图片时题型自动判断导致"公式图片识别"按钮变灰且未说明原因；整页多公式混排的图片识别不可靠，需裁剪后识别；图形题 OCR 出文字但未命中知识点时，只提示"未匹配有效分类标签"而无引导。这三项已在《真实试用与迭代记录》第五章如实列出。

试用按匿名方式记录，报告不列同学姓名与精确日期，也不虚构同学原话；如需具名材料，由项目组据实补充。本报告不把自动化测试写成"同学试用"。

### 8.5 技术选型与申报书的差异

| 申报书 | 实际 | 差异原因 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.9 | Python 3.13.5（主环境），公式识别独立 Python 3.12 | 新增 OCR 与音频依赖要求 Python 3.11+；公式组件与主环境存在版本兼容冲突，故隔离 |
| PaddleOCR 提取图内文字 | RapidOCR | 本地离线轻量替代，体积与依赖更小，无需额外模型下载；能力等价于印刷文字识别 |
| NLTK 英文分词与词形还原 | 内置英文分词 + 规则词形处理 + 英文专属停用词 | 避免引入需要额外语料下载的依赖，保证离线可控；能力边界已在文档中说明 |
| Whisper 轻量化模型 | faster-whisper CPU int8 base | 同为 Whisper 模型，推理实现更快、内存占用更低 |

上述替换均为工程可行性取舍，不影响申报书要求的功能能力，已在开发文档中记录依据与效果。

### 8.6 源代码公开的合规前提

申报书预期成果 2 要求"全部源代码及配套资源公开"。目前代码与资源已完整归档（对应源代码.zip 含逐文件 SHA-256），但尚未发布到任何公开仓库，原因之一是还存在需要先处理的许可事项：

项目自身的 LICENSE 为 MIT，但界面框架 PyQt5 采用 GPL v3。对外分发编译后的程序时，应整体按 GPL v3 提供许可文本与对应源代码，不能宣称"MIT 即可自由分发二进制"。

third-party-licenses/ 已收录 53 个组件的许可文件，但其中 9 个组件（PyQt5、jieba、openpyxl、onnxruntime、ctranslate2、tokenizers、tqdm、et_xmlfile、flatbuffers）的许可全文缺失，需在公开发布前补齐。

Whisper base 与 pix2tex 权重的再分发许可需要在发布前逐项核对。

评测记录中含本机绝对路径（含用户名），公开发布前应做脱敏处理；已归档的原始证据不建议直接改写。

上述处理方案与核对清单见《开源交付与许可说明》。将其列为"未完成"不表示项目代码不可交付——面向学校提交的归档不受影响，受影响的是面向公众的开源发布。

## 九、经费使用情况

申报预算 1600 元，科目与用途如下。实际支出以学校财务凭证与项目组报销记录为准，本报告不代填未经核对的金额。

| 开支科目 | 预算（元） | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 材料（算力资源）费 | 600 | GPU 资源模型训练 |
| 材料（算力资源）费 | 300 | 测试加工费 |
| 材料（算力资源）费 | 300 | 调研差旅费 |
| 材料（算力资源）费 | 200 | 图书资料费 |
| 材料（算力资源）费 | 200 | 文印费 |
| 合计 | 1600 |  |

补充说明：本项目最终采用的轻量化技术路线（传统文本分类 + 本地 CPU 推理）对 GPU 算力的实际依赖很低，模型推理均在普通笔记本 CPU 上完成，未产生云算力租赁支出。

## 十、团队分工与能力提升

| 成员 | 分工 | 实际承担 |
| --- | --- | --- |
| 陈宇翔 | 统筹进度、技术路线与质量管控，整体架构与核心分类逻辑，对接指导教师，定稿结题材料 | 分类引擎、双层策略、反馈机制、评测工具、发布构建与验收 |
| 朱倩颖 | 多模态预处理模块，分学科知识点关键词库与专有名词词典搭建维护，样本收集标注 | 预处理单元、公式映射词典、学科词典、评测集整理 |
| 郭雨翰 | PyQt 可视化界面，跨平台打包与兼容性适配，全流程离线适配 | 五个主页面、对话框、主题与引导、识别进程集成、打包脚本 |
| 谢许诺 | 测试用例设计与功能测试，研发文档、用户手册与结题材料撰写 | 826 项回归测试、测试报告、用户手册、验收材料 |

能力提升方面，团队在真实工程中掌握了 Python 桌面开发（PyQt5 信号槽、多线程、离屏渲染与性能定位）、文本预处理（分词、停用词、词典维护、TF-IDF 向量空间）、本地模型集成（ONNX Runtime、faster-whisper、torch 运行时隔离）、打包发布（PyInstaller 多 Analysis、运行库冲突排查、模型随包）与工程化测试（隔离工作区、回归基线、评测脚本）等实践技能。

开发过程中记录并解决的真实问题（关键词输入倒序、自建体系不生效、内容修改后旧分类未作废、跨体系保留无效标签、空题被计为成功、学习成果清空不全、评测误清真实工作区、次线性词频负权重、评测脚本互相污染、正强化淹没关键词库、新手引导段错误、关键词注入 jieba 导致跨学科污染等）已整理进《开发过程记录》，作为团队的经验沉淀。

## 十一、存在的问题与改进方向

多模态耗时。 短期可做：识别进程常驻复用（批量已实现，单条可扩展为常驻服务）、按音频时长自适应选择模型规格、公式识别结果缓存。中期可评估更小的 Whisper 模型与量化方案，但需权衡识别质量。

反馈效果稳定性。 需要更精细的权重更新规则（按标签样本量自适应步长）与更大规模的独立复测；当前机制可用，但不宜宣称稳定增益。

独立评测数据。 补齐人工逐题确认的 gold 标签，并把中文真实错题纳入评测集，才能对"中文泛化能力"给出有说服力的结论。

试用迭代。 校内试用已完成并整理为《真实试用与迭代记录》，后续可继续补充第二轮；如交付范围扩展到其他平台，按《试用与外部验证方案》执行设备验证。

跨平台。 申报书提到 macOS，需在对应系统上实际构建与验证；如结题范围只做 Windows，应由指导教师确认。

## 十二、结论

项目按申报书的技术路线完成了一套可运行、可交付、可复现的轻量化错题自动分类桌面系统：四大核心模块与五大功能模块均已实现，多模态（文本、公式、图形、听力）预处理与双层分级分类链路贯通，零代码自建体系与人工反馈闭环可用，全流程本地离线运行，Windows 目录版发布包已实际构建并通过本机冒烟验证。

申报书设定的分类与特征提取类量化指标（7 项）全部达标，测试样本规模达标。两项指标未达标：多模态全流程耗时未达到每题 1 秒；人工反馈提升未稳定达到 5%。校内同学真实试用已开展并形成记录；交付与验收范围为 Windows x64，详见 8.4。上述差距已在报告中逐条列明原因与处理意见，相关证据与原始记录随材料一并提交，不作选择性呈现。

项目的实际价值在于：它用一套不依赖云端大模型、不需要模型训练、在普通笔记本上离线运行的方案，解决了大学生错题分类这个具体而真实的问题，并把"分类体系由用户定义、改完即生效"这一能力做成了可用产品。

## 附录：材料清单

| 序号 | 材料 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目申报书 | 校创/基于传统文本分类方法的大学生轻量化错题自动分类管理系统.docx |
| 2 | 本结题报告 | mistake_classifier/docs/结题报告.md / .docx |
| 3 | 结题验收对照矩阵 | mistake_classifier/docs/结题验收对照矩阵.md |
| 4 | 需求分析说明书 | mistake_classifier/docs/需求分析.md |
| 5 | 开发过程记录 | mistake_classifier/docs/开发过程记录.md |
| 6 | 开发文档（架构与算法设计） | mistake_classifier/docs/开发文档.md |
| 7 | 功能测试报告 | mistake_classifier/docs/功能测试报告.md |
| 8 | 用户使用手册 | mistake_classifier/docs/用户使用手册.md |
| 9 | 真实试用与迭代记录 | mistake_classifier/docs/真实试用与迭代记录.md / .docx |
| 9a | 试用与外部验证方案 | mistake_classifier/docs/试用与外部验证方案.md |
| 10 | 开源交付与许可说明 | mistake_classifier/docs/开源交付与许可说明.md |
| 11 | 软件成品 | mistake_classifier/dist/错题自动分类/ |
| 12 | 源代码包 | mistake_classifier/dist/错题自动分类/对应源代码.zip |
| 13 | 发布包冒烟记录 | mistake_classifier/.startup-check/release/smoke_20261030_afterfix_run*.json |
| 14 | 自动化回归记录 | mistake_classifier/docs/自动化回归记录.xml |
| 15 | 性能与媒体耗时原始记录 | mistake_classifier/samples/performance_report_isolated.json、samples/media_batch_performance.json |
| 16 | 独立评测语料与记录 | mistake_classifier/samples/independent_acceptance/、samples/independent_english/、tools/results/ |