试用与外部验证方案

适用软件版本：1.0.0（Windows 目录版，双击 错题自动分类.exe）

文档状态：执行方案与空白记录模板。校内同学真实试用已于 2026 年 10 月开展并整理成《真实试用与迭代记录》；无 Python 干净 Windows、macOS、i5-8250U/8GB 低配设备仍尚未开展。本文保留任务单、观察记录表、问题登记表与问卷模板，供后续第二轮试用或外部设备验证直接使用；文中"____"处由实际执行人当场填写。

已完成的试用结果、问题清单与修复复测见 [真实试用与迭代记录](真实试用与迭代记录.md)。本文是"怎么再做一次"的手册，不是结果。如两者冲突，以记录为准。

对应申报书"项目预期成果 3"：面向校内不同专业同学开展小范围试用，覆盖高等数学、大学物理、大学英语，收集真实反馈并多轮迭代。

目录

0 文档定位、口径与填写规则（先读 0.2：哪些能写"已验证"）

1 试用总体安排（目标、人数、时间模板、职责、材料、公平性）

2 试用任务单（任务 A / B / C，可直接打印发给同学）

3 观察记录表与问题登记表（空白模板）

4 试用反馈问卷（可直接打印发放）

5 干净 Windows 设备验证清单

6 低配设备与 macOS 验证清单

7 结果如何回到结题材料

8 不能做什么（边界声明）

附录 A 事实卡；附录 B 现场速查

## 0 文档定位、口径与填写规则

### 0.1 这份文件解决什么问题

团队目前只有一台 Windows 电脑，没有干净 Windows 机器、没有 Mac、没有低配机。这意味着"外部验证"不可能靠现有设备"顺手测一下"完成，只能靠可执行的任务单 + 统一的记录表 + 如实标注未验证项来产生可归档证据。本文件给出这套东西；它不提供结论，只提供产生结论的方法。

本文件同时是四份材料的母版：

发给同学的《试用任务单》（第 2 节，可直接打印）；

组织者用的《观察记录表》《问题登记表》（第 3 节）；

打印发放的《试用反馈问卷》（第 4 节）；

设备验证用的《干净 Windows 清单》《低配与 macOS 清单》（第 5、6 节）。

### 0.2 事实与口径：哪些能写"已验证"

结题材料里凡出现"已验证/已通过/已实测"，只能引用下表左列已有事实卡支撑的项。右列一律不得写成已验证。

| 项目 | 当前状态（只按事实卡） |
| --- | --- |
| 软件版本与环境 | 1.0.0；Windows 11 + Python 3.13.5 主环境 |
| 发布形态 | 目录版，需整体保留目录，双击 错题自动分类.exe |
| 内置内容 | 5 套学科体系与示例题目（155 条），可离线运行 |
| 文本主流程 | 自动化回归 826 项通过；主验收（155 条人工标注样本）知识点准确率 98.1%、纯文本 98.8% |
| 媒体耗时（本机发布包冒烟） | 图片识别约 3 秒；31.88 秒音频转写约 12 秒；公式识别约 19 秒 |
| 公式能力边界 | 整页多公式混排不可靠，须裁剪单公式并对照原图校对 |
| 干净无 Python 的 Windows | 尚未完成 |
| macOS | 尚未完成（需在对应系统构建与实测） |
| i5-8250U / 8GB 低配 | 尚未完成 |
| 真实同学试用 | 尚未发生（即本文件要推动的事） |

另有一条容易被误用的口径：发布包冒烟记录.json 里的自动确认只验证数据链路，不等于人工核对准确；隔离性能记录里的文本热态毫秒数只代表纯文本算法，不代表含识别的完整流程，也不代表低配界面表现。引用这些数字时必须连同边界一起写。

### 0.3 编号、代号与归档规则

试用编号：T-YYYYMMDD-Pn，YYYYMMDD 换成当天实际日期（占位写法 T-____-P1）。日期当天填，不得预填或倒填；本文不提供任何示例日期，以免被误抄成真实记录。

试用者代号：P1、P2、P3……记录表只写代号与"专业+年级"，不写姓名、学号、手机号。姓名与代号的对应表单独一张纸，由组织者保管，不进结题材料。

问题编号：ISS-001 起顺序编号，全项目唯一，跨轮次不重号。

截图编号：S-P1-03（试用者代号-顺序号），文件命名为 S-P1-03_分类页报错.png，与记录表"截图编号"列一一对应。

证据目录：evidence/trial/YYYYMMDD/ 下按 P1/、P2/ 分开放截图、导出的 xlsx、备份 ZIP 的截图（ZIP 本体不必归档，记录大小与位置即可）。

只写真发生的：不补日期、不补人数、不补引语、不把"我以为他会卡在这里"写成"同学卡在这里"。

### 0.4 打印建议

第 2、4 节单独打印发给同学（A4 纵向，任务单每人 1 份）；第 3 节组织者自用（A4 横向，宽表）；第 5、6 节打印 1 份，由执行验证的人在机器旁勾选。

## 1 试用总体安排

### 1.1 目标

用 3–5 名非开发者的在校同学，各自在自己的题目上独立完成"启动→导入→分类→修正→重启→导出"，收集真实卡点与意见，形成"问题—修复—复测"闭环，产出可归档的《真实试用与迭代记录》，使申报书预期成果 3 有据可查。

明确不做的事：本次试用不承担分类准确率评测（准确率已有 155 条人工标注样本的主验收；试用问卷里的"是否符合预期"是主观感受，不能换算成准确率），也不承担性能指标验收（性能走第 5、6 节的设备验证）。

### 1.2 对象与人数建议

| 项目 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 3–5 人起步，第二轮再补 2–3 人 | 3–5 人是执行建议，不是学校规定人数；材料中不得写成"按学校要求" |
| 身份 | 非开发者、非本项目组成员 | 开发者和项目组成员的自测只能算内部测试 |
| 专业覆盖 | 至少覆盖高等数学、大学物理、大学英语三个场景 | 一人可覆盖多场景，但同一场景至少有 1 名真实使用者 |
| 年级 | 大一至大三为主 | 与"日常有错题整理需求"的实际人群一致 |
| 设备 | 同学自己的 Windows 电脑优先 | 用同学自己的机器，才可能暴露"换机能不能跑"的真实问题 |
| 前置 | 未看过本软件演示、未参与开发 | 看过演示的人不再具备"第一次使用"的观察价值 |

人数不足时的处理：只有 2 人就不要在材料里写"覆盖三个专业"；照实写"2 人，覆盖高数与英语，物理场景未覆盖"，并说明补测计划。宁缺不造。

### 1.3 时间安排模板（按周填写，不预设具体日期）

| 阶段 | 时点 | 工作内容 | 产出 | 负责人 | 实际日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备 | 第 0 天 | 冻结试用版本号、准备发布目录与素材、打印任务单与问卷、确定试用者并取得知情同意 | 版本号、材料包、试用者名单（代号） | ____ | ____ |
| 第一轮 | 第 1–2 天 | 3–5 人各自独立完成任务 A（必做）、B（必做）、C（按需）；同期回收问卷 | 观察记录表、问卷、截图 | ____ | ____ |
| 归集 | 第 3 天 | 汇总卡点，登记问题，定严重程度 | 问题登记表 v1 | ____ | ____ |
| 修复 | 第 3–5 天 | 按严重程度修复；阻断级优先 | 修复版本号（1.0.0 → ____） | ____ | ____ |
| 复测 | 第 6–7 天 | 原试用者或新试用者在修复版本上复测同一问题 | 复测结果列 | ____ | ____ |
| 第二轮 | 第 8–10 天 | 新增 2–3 人，验证修复效果与新问题 | 第二轮记录、问卷 | ____ | ____ |
| 定稿 | 第 11 天 | 写《真实试用与迭代记录》，回填验收对照矩阵 | 结题材料一节 + 证据目录 | ____ | ____ |

节奏可按考试周顺延，但"修复—复测"不能省：只收集问题不修复，等于没有迭代，预期成果 3 的"多轮迭代"就不成立。

### 1.4 组织者职责

| 角色 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 主持（1 人） | 讲解流程与知情同意、控制时间、宣布开始/结束、回收材料 | 不得在同学操作时指路、代点、点评结果对错 |
| 记录（1 人，尽量非开发者） | 只观察和记录，填观察记录表，给截图编号 | 不得替同学操作键盘鼠标；不得改写同学原话 |
| 技术保障（1 人） | 提前装好发布目录、确认能启动、准备素材与备用机、处理崩溃现场 | 不得在试用中"顺手修一下"再让同学继续——这属于代操作 |
| 材料（可由主持兼） | 打印、编号、回收、归档、去标识 | 不得事后整理时"润色"同学填写的负面意见 |

开发者可以在场（技术保障通常由开发者承担），但在场不等于可以提示。若同学卡住超过 3 分钟且明确求助，组织者只回答"操作类问题"（按钮在哪、文件放哪），不回答"判断类问题"（该选哪个标签、这个结果对不对、为什么不准）。回答内容要记进观察记录表的"是否给予提示"栏。

### 1.5 材料清单

| 序号 | 材料 | 数量 | 来源/准备方式 | 出发前检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows 目录版发布包（完整目录，不解散） | 1 份（U 盘/共享盘） | 项目 dist/错题自动分类/ 整体复制 | 目录内有 错题自动分类.exe、media_worker.exe、_internal、models |
| 2 | 自备 5 条题目 txt | 1 份 | 组织者按第 2.1 节格式准备，内容为常见高数题 | 段落间空行；不含真实姓名 |
| 3 | 任务单（第 2 节） | 每人 1 份 | 打印 | 三档任务勾选栏完整 |
| 4 | 观察记录表（第 3 节） | 每人 1 份 + 组织者 1 份 | 打印 | 编号已填 |
| 5 | 反馈问卷（第 4 节） | 每人 1 份 | 打印 | 知情同意段完整 |
| 6 | 知情同意说明 | 每人 1 份 | 见第 4 节开头 | 含匿名与退出条款 |
| 7 | 计时工具 | 1 台 | 手机秒表 | 会读数、会记圈 |
| 8 | 截图工具 | — | Win + Shift + S | 会保存到证据目录 |
| 9 | 任务 C 素材 | 各 1 份 | 1 张清晰印刷题截图、1 段 20–40 秒英语听力音频、1 张已裁剪的单公式图；记录来源与许可 | 图片不超过 30 MiB、2500 万像素；音频能播放 |
| 10 | 干净 Windows 验证清单（第 5 节） | 1 份 | 打印 | 有目标机时使用 |
| 11 | 低配/macOS 清单（第 6 节） | 各 1 份 | 打印 | 有设备时使用 |
| 12 | 笔、文件夹、编号标签 | 若干 | — | — |

### 1.6 公平性要求（硬性）

不替同学操作。 键盘鼠标必须在同学手里。组织者代点一次，这份记录就只能算"内部测试"。

不引导答案。 不说"这里应该选高数""这个结果明显不对""点右上角那个"。同学问"对不对"时，回答"按你自己的判断填"。

不预告坑。 不提前讲解"要先选同学科体系才生效""修正会自动保存"。这些正是要观察的。

允许失败并如实记录。 任务没做完不是失败的材料，是真实的材料。写完"未完成"再写卡点，比硬凑"完成"有用。

不催、不暗示时间压力。 只在超时过多时提醒"可以停下记录当前卡点"，不替他把流程走完。

不筛选反馈。 负面意见原话照录（去标识），不改成"建议进一步优化"。

同版本对比。 第二轮换版本时必须记录版本号，不能把两个版本的记录混成一份"试用结果"。

## 2 试用任务单（发给同学，照着做）

给同学的话：这不是考试，做不出来也是有用的结果。每一步做完在"□"里打勾；做不下去就在记录表写"卡在哪一步、屏幕上写了什么"，然后叫组织者，不要自己反复试超过 2 次。全程用自己的题目，不要用组织者给的答案。

### 2.0 通用说明

软件是目录版：整个文件夹要一起保留，只复制 错题自动分类.exe 无法运行。

你录入的题目保存在本机用户目录 .mistake_classifier 里，不上传。

不要点"清空全部""删除选中""恢复内置体系"；不要用 --reset 参数。

三种任务难度递增：任务 A 必做，任务 B 必做，任务 C 选做（组织者会说明素材是否准备好）。

计时从"点下按钮"到"界面恢复可操作"，用手机秒表，记整秒即可。

遇到报错，先截图（Win + Shift + S），再抄文字。

### 2.1 任务 A：基础文本流程（必须完成）

前置条件

一台能正常开机的 Windows 10/11 电脑；发布目录已解压好。

已拿到本任务单与观察记录表；已记下软件版本号 1.0.0。

组织者已确认这台机器此前没有本软件的题目数据（或已记录初始题目条数）。

逐步操作

| # | 做什么 | 看什么/记什么 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 双击 错题自动分类.exe | 从双击到主界面可点击的秒数；是否弹出任何窗口 |
| A2 | 左侧五个入口各点开一次，每页停 10 秒，只看不操作：导入与预览 → 分类体系管理 → 一键分类与修正 → 反馈与增量优化 → 导出与归档 | 哪一页第一眼不知道是干什么的 |
| A3 | 回到"导入与预览"，看列表上方的题目总数 | 记下初始条数（可能是 0） |
| A4 | 二选一导入：① 点"载入示例错题"（载入 155 条内置示例）；② 点"一键导入 TXT"，选组织者准备的 5 条 txt | 导入是否一次成功；有无报错；列表条数变化；导入后点一条看"学科"显示什么（TXT 会沿用当前筛选的学科，空时显示"通用"——这是观察点，记下实际值，不要替同学改） |
| A5 | 进"分类体系管理"，确认五套内置体系（高等数学、大学物理、大学英语、线性代数、概率论与数理统计）都在 | 能否看懂"体系/维度/标签"的关系 |
| A6 | 进"一键分类与修正"，顶部选择与题目学科一致的体系，点"一键分类" | 分类耗时；结果条数；界面是否卡住 |
| A7 | 在左侧列表选 1 条你认为判错的题（若都对，选 1 条你熟悉的题核对依据） | 右侧"分类结果与依据"里的标签、粗筛命中词、置信度是否看得懂 |
| A8 | 右侧"修正操作"里把该维度改成你认为正确的标签 | 改完列表里的结果是否立刻变；有没有"保存"按钮 |
| A9 | 关闭软件（右上角 ×）。若有"任务未结束"提示，等结束后再关 | 关闭是否顺利；有无报错 |
| A10 | 重新双击 错题自动分类.exe，找到 A7 那条题 | 修正后的标签是否还在（这是"会不会丢数据"的关键） |
| A11 | 进"导出与归档"，看"导出结构预览"，点"一键导出 Excel" | 预览里说会生成哪些 sheet；导出耗时；有无报错 |
| A12 | 点"打开输出目录"，打开刚生成的 xlsx | 是否有"全部错题""分类统计"和若干"知识点-xxx"表；数"全部错题"的数据行数，与 A3 初始条数 + A4 导入条数是否一致 |

预计耗时：12–20 分钟（含阅读与记录；不含排队等机器）。首次启动与首次分类会比后续慢，属正常，按实际数字记，不要"取整成好看的数字"。

观察点（组织者记录）

启动是否需要在场帮助；是否需要读说明才会开。

五个页面名称是否自解释；同学是否混淆"导入""分类""导出"三页。

示例导入与自备 txt 导入的成功率；txt 格式是否被正确识别（段落空行分隔）。

分类耗时与界面可用性（能否在分类中滚动列表）。

修正是否"即时生效、无需保存、无需重启"；同学是否误以为要手动保存。

重启后数据与修正是否留存。

导出条数与预览是否一致；xlsx 能否被 Excel/WPS 正常打开。

全程是否出现同学看不懂的中文提示。

允许失败与记录方式

任一步骤 2 次不成功即停止该步骤，在观察记录表"卡在哪里"写清：第几步、点了哪个按钮、屏幕上原话。

启动即失败（阻断）：抄下弹窗全文并截图；目录版可查工作区 logs/app.log；随后结束该同学的任务 A，不再尝试任务 B/C（B 依赖程序能启动），并登记问题（严重程度：阻断）。

导入 0 条成功：记录 txt 的实际编码与段落格式，不要当场改文件让同学重来（改了就不是同学的真实操作了）；如需重试，只允许用组织者另一份同格式文件再试 1 次。

导出文件打不开：记录是 Excel 还是 WPS、报什么错；先确认该 xlsx 没在别的程序里被占用。

任何"未完成"都写"未完成 + 原因"，不要写"基本完成"。

### 2.2 任务 B：自定义体系（必须完成）

前置条件

任务 A 至少完成到 A6（软件能启动、能分类）。任务 A 阻断则本任务记"因任务 A 阻断未执行"，不得凭空打分。

准备 3 条同一门课、同一知识块相关的题目（例如高数"微分方程"3 条），可写成 txt 或用"单条录入"。

不需要编程知识；全程不修改代码、不重启软件。

逐步操作

| # | 做什么 | 看什么/记什么 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 进"分类体系管理"，点"新建分类体系"（或右上"新建体系"），名称如"高数-试用-微分方程"，学科选"高等数学"，确认 | 向导里有几个字段；哪个字段不知道填什么 |
| B2 | 在左侧体系树选中"知识点"维度，点"新建分类标签"，建标签 1；选中该标签，在中间"关键词库"逐行输入 2 个关键词（一行一个，用回车换行） | 关键词该写在哪个框里；是否误用逗号分隔 |
| B3 | 重复 B2，共建满 3 个标签，每个 2 个关键词 | 建到第 3 个时是否还找得到入口 |
| B4 | 点另一个标签再点回来，看关键词是否还在（自动保存验证） | 是否显示"已保存"之类的提示；不点保存会不会丢 |
| B5 | 回"导入与预览"，用"一键导入 TXT"或"单条录入"导入那 3 条题；确认这 3 条学科为"高等数学"（不对就在右侧改） | 新题默认学科从哪来；改学科后是否提示会重新分类 |
| B6 | 进"一键分类与修正"，顶部体系下拉里选中"高数-试用-微分方程"，点"一键分类"；若这 3 条已有结果，改点"重新分类全部" | 下拉里能否一眼找到自建体系；点分类后有没有用上新体系 |
| B7 | 打开其中 1 条，看"分类结果与依据" | 命中标签是否属于新建的 3 个；"粗筛命中"里是否出现你填的关键词；是否出现"召回兜底" |
| B8 | 判定：全程没有改代码、没有重启，新体系是否即时生效 | 若没生效，记录你当时的操作顺序（尤其是否先选体系再分类） |
| B9 | （可选，时间够再做）把 1 条判错的题修正为新标签，去"反馈与增量优化"看有没有这次修正的记录 | 修正日志能否看懂；"人工修正率"数字是否出现 |

预计耗时：10–15 分钟。关键词只填 2 个时，界面可能提示"关键词过少"（内置建议 3~5 个），这是任务要求，属正常现象，不要因此停下或去补关键词——把提示原文记下来即可。

观察点（组织者记录）

"体系/维度/标签/关键词"四个词同学是否分得清。

关键词输入方式是否被误解（逗号、空格、分号分隔）。

是否发现"分类页要选同学科的体系才生效"——这是本任务最有价值的观察点，不要提示，看同学是否自己发现。

新建体系后是否需要重启才生效（预期不需要；若需要，是重要缺陷）。

"分类结果与依据"对非开发者是否可读。

自动保存是否被感知（同学是否一直在找保存按钮）。

允许失败与记录方式

B4 关键词丢失：截图前后对比，登记为问题（可能影响"编辑自动保存"的可信度）。

B7 结果来自旧体系/内置体系：记录顶部下拉当时显示什么、是否点过"重新分类全部"，这是典型可用性缺陷线索。

B8 需要重启才生效：记为"影响体验"，并记录重启前后差异。

建标签时找不到入口而放弃：写"未完成（找不到新建标签入口）"，不要由组织者代建。

### 2.3 任务 C：多模态流程（按需选做，必须事先备好素材）

必须先告知同学的三件事（组织者在开始前口头说明，并让同学在任务单上签字确认已被告知）：

这一步比文本慢：图片识别约 3 秒，31.88 秒音频转写约 12 秒，公式识别约 19 秒，均不含你校对的时间；加上校对与分类，单条 5–10 分钟，三项全做 20–40 分钟。

耗时数字是本机发布包冒烟数据，你这台机器可能更快或更慢，按实际记录。

识别结果必须人工核对：模型输出不等于正确，尤其上下标、正负号、单位、英语否定词、数字和专有名词。

前置条件

任务 A 已完成（至少能导入、能分类）。

素材已就绪且同学知道文件在哪：1 张清晰印刷题截图（建议一图一题，不超过 30 MiB、2500 万像素）、1 段 20–40 秒英语听力音频、1 张已裁剪好的单公式图。素材来源与许可由组织者记录。

没有音频素材就只做图片，并在记录表写"听力未执行（无素材）"；不得写成"已通过"。

逐步操作（图片，建议必做）

| # | 做什么 | 看什么/记什么 |
| --- | --- | --- |
| C1 | "导入与预览" → "导入公式·图形图片"，选 1 张截图 | 导入后列表是否出现该题；图片能否预览；系统把题型猜成了什么（公式类/图形类） |
| C2 | 选中该题，右侧确认"学科"正确（如高等数学/大学物理），"题型"正确（印刷题截图一般为图形类；要做公式识别必须选"公式类"，否则"公式图片：识别与校对"按钮是灰的，悬停提示只说明它能做什么、不说为什么点不了） | 系统猜的学科/题型对不对；改完有没有提示"会重新分类" |
| C3 | 点"图片文字：识别与校对" → "开始识别 / 重试" | 从点击到出结果的秒数；识别期间界面是否卡 |
| C4 | 左侧对照原图，右侧逐行改错字（上下标、正负号、单位、选项字母）；可展开"原始识别与逐行分数" | 改了几处；分数高低与实际准确是否一致（分数不是准确率） |
| C5 | 点"应用为题干"（不是"保存校对草稿"） | 提示是否说清"已应用"；题干是否真的变了 |
| C6 | 关闭校对窗口 → "一键分类与修正" → 选体系 → "一键分类" | 分类结果是否与你的人工判断一致；依据里是否用到识别文字 |
| C7 | （可选）再导入同一张图，只"保存校对草稿"不应用，直接"一键分类" | 结果是否标"待复核/未校对"；草稿与应用的区别是否被感知 |

逐步操作（公式，可选）

| # | 做什么 | 看什么/记什么 |
| --- | --- | --- |
| C8 | 选中公式图，先确认题型是"公式类"，再点"公式图片：识别与校对"；只框选/使用单个公式（整页多公式混排已知不可靠） | 按钮是否可点（灰色即说明题型没选对）；从点击到出 LaTeX 的秒数（预期十几秒） |
| C9 | 对照原图核对 LaTeX（分式、上下标、积分上下限），改错后"确认并应用" | 哪些结构最容易错；是否需要反复重试 |
| C10 | 关闭窗口 → 分类 | 公式是否影响了分类；知识点是否符合预期 |

逐步操作（听力，可选）

| # | 做什么 | 看什么/记什么 |
| --- | --- | --- |
| C11 | "导入听力音频" → 选中该题 → 题型改为"英语听力" | 音频能否在软件内播放（不能则用"用系统播放器打开"） |
| C12 | 点"听力音频：转写与校对" → 开始转写 | 音频时长与转写耗时（预期约 12 秒/31.88 秒音频） |
| C13 | 试听原音，逐句核对转写，重点否定词、数字、专有名词；改完"确认并应用" | 错在哪些词；是否出现空转写 |
| C14 | 关闭窗口 → 分类 | 英文特征是否被用上；分类是否合理 |

预计耗时：图片 5–8 分钟；加公式 +5–10 分钟；加听力 +3–5 分钟；全做 20–40 分钟。

观察点（组织者记录）

同学是否理解"先识别、再校对、再应用、最后分类"这个顺序，会不会跳过"应用"直接分类。

识别期间界面是否可用；"取消本次识别"是否被找到。

校对界面对非开发者是否可用（能否对照原图、能否逐行改）。

是否出现"识别失败"及提示是否说明原因（缺模型、格式不支持、超限、空白图）。

"公式图片：识别与校对"按钮变灰时（题型不是"公式类"），同学是否会自己想到去改题型；界面有没有说明为什么点不了（悬停提示是否够用）。

公式对整页混排的失败是否被如实记录（这是已知限制，不是新缺陷）。

同学对耗时的实际感受（"等得住/等不住"），以及是否因此放弃。

允许失败与记录方式

识别失败：抄下完整提示原文，截图；可点"取消本次识别"；超限（30 MiB / 2500 万像素）时先裁剪再试 1 次，仍失败则记"未完成"。

素材缺模型/组件：提示会说明原因，记录原文，写"未完成（组件/模型未准备）"，不要现场联网装组件（那会改变试用条件）。

听力转写为空或明显错误：保留原文与你的更正，记"影响体验"或"阻断"（视是否影响后续分类）。

没做 C：写"未执行（未选做/无素材/时间不足）"，与"失败"区分开。

## 3 观察记录表（空白模板）

### 3.1 试用者登记表（组织者填，不进结题材料正文）

| 试用编号 | 代号 | 专业 | 年级 | 设备（品牌/型号） | 系统版本 | 内存 | 是否首次接触本软件 | 是否同意匿名引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ | P1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ GB | 是/否 | 是/否 |
| ____ | P2 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ GB | 是/否 | 是/否 |
| ____ | P3 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ GB | 是/否 | 是/否 |
| ____ | P4 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ GB | 是/否 | 是/否 |
| ____ | P5 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ GB | 是/否 | 是/否 |

### 3.2 逐任务观察记录表（每条任务一行）

宽表，建议 A4 横向打印。一页约放 4 行，不够另附页并沿用编号。

| 试用编号 | 日期 | 专业·年级 | 任务 | 开始 | 结束 | 是否完成 | 卡在哪里（第几步/点了什么） | 错误提示原文（照抄） | 是否可自行恢复 | 恢复动作 | 截图编号 | 是否给予提示（内容） | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ | A | __:__ | __:__ | 完成/部分/未完成 | ____ | ____ | 是/否 | ____ | ____ | 无/有：____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | B | __:__ | __:__ | 完成/部分/未完成 | ____ | ____ | 是/否 | ____ | ____ | 无/有：____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | C-图片 | __:__ | __:__ | 完成/部分/未完成/未执行 | ____ | ____ | 是/否 | ____ | ____ | 无/有：____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | C-公式 | __:__ | __:__ | 完成/部分/未完成/未执行 | ____ | ____ | 是/否 | ____ | ____ | 无/有：____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | C-听力 | __:__ | __:__ | 完成/部分/未完成/未执行 | ____ | ____ | 是/否 | ____ | ____ | 无/有：____ | ____ |

填写说明：

"是否完成"只填三种：完成（全部步骤走完）、部分（走完但某步结果为异常）、未完成（中途停下）；任务 C 未做填未执行，与失败区分。

"是否可自行恢复"指同学自己（不加提示）能否继续；能则记恢复动作，不能则必须登记问题。

"错误提示原文"照抄屏幕文字，包括标点和数字，不改写、不翻译、不概括。

"是否给予提示"必须如实填。给了提示的这条记录，在汇总时要标注"含提示"，不能算完全独立完成。

### 3.3 问题登记表（全项目一张）

| 问题编号 | 现象（一句话） | 复现步骤（可照做） | 严重程度 | 发现于（试用编号） | 发现版本 | 修复版本 | 复测结果 | 复测人/日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-001 | ____ | 1. ____ 2. ____ 3. ____ | 阻断/影响体验/轻微 | ____ | 1.0.0 | ____ | 通过/仍存在/未复测 | ____ | 待修复/已修复/不修复 |
| ISS-002 | ____ | 1. ____ 2. ____ 3. ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ISS-003 | ____ | 1. ____ 2. ____ 3. ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

严重程度判定标准（统一口径，避免各人各判）：

| 程度 | 判定标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 阻断 | 无法启动，或任务无法继续且无替代路径（如导入 0 条成功、导出必崩） | 当轮必须修复；未修复则写明并纳入结题说明 |
| 影响体验 | 能完成任务，但需反复试、需人提示、结果需大量手工补救 | 尽量当轮修复，至少给出原因 |
| 轻微 | 文案、对齐、措辞、非关键提示不清 | 汇总记录即可，可不改 |

"不修复"也要填理由（例如"已知限制：整页多公式混排不可靠，已在使用说明中声明"）。不允许留空。

### 3.4 证据文件清单（与截图编号对应）

| 截图编号 | 对应试用编号 | 内容 | 文件名 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-P1-01 | ____ | ____ | ____.png | evidence/trial/____/P1/ | ____ |
| S-P1-02 | ____ | ____ | ____.png | ____ | ____ |
| S-P1-03 | ____ | ____ | ____.png | ____ | ____ |

## 4 试用反馈问卷（可直接打印发放）

知情同意（请先读）：本问卷用于大学生创新创业训练计划项目的结题材料，了解本软件是否好用。匿名填写，不收集姓名、学号、手机号；软件在本机运行，题目不上传。你可以随时停止，不填任何一题。若同意我们匿名引用你的原话（会去掉可识别信息），请在下方勾选。

□ 我已知晓并同意匿名引用我的反馈　　□ 我不同意引用，仅作内部统计

试用编号：____________　专业：____________　年级：____________　日期：____________

软件版本：1.0.0　设备与系统：__________________________

1. 你这次主要做了哪些任务？（可多选）

□ 任务 A 基础文本流程　□ 任务 B 自定义体系　□ 任务 C 图片识别　□ 任务 C 公式　□ 任务 C 听力

2. 从双击图标到主界面可以操作，你等了大约多久？

□ 10 秒以内　□ 10–30 秒　□ 30–60 秒　□ 1 分钟以上　□ 没注意

3. 启动和导入这两步，你是怎么完成的？

□ 完全自己完成，没看说明　□ 看了说明后自己完成　□ 问了同学/组织者才完成　□ 最后由别人操作完成

4. 界面上的功能位置好不好找？（1 = 很难找，5 = 很好找）

□ 1　□ 2　□ 3　□ 4　□ 5

5. 不看说明、不问别人，你能独立走完"导入→分类→导出"吗？（1 = 完全不能，5 = 完全能）

□ 1　□ 2　□ 3　□ 4　□ 5

6. 分类结果和你的预期相比怎么样？

□ 逐条核对过，全部符合　□ 大部分符合，个别不符　□ 大约一半符合　□ 少数符合　□ 基本不符合　□ 没有逐条核对

7. 结果不符合你的预期时，你知道怎么改吗？

□ 知道，并且改成功了　□ 知道怎么改，但没改　□ 不知道去哪里改　□ 没有遇到不符合的情况

8. 出现报错或失败时，屏幕上的提示你能看懂吗？

□ 能看懂，也知道下一步怎么做　□ 能看懂，但不知道怎么处理　□ 看不懂在说什么　□ 没有遇到报错

9. 你愿意在以后的学习中继续用它整理错题吗？（1 = 非常不愿意，5 = 非常愿意）

□ 1　□ 2　□ 3　□ 4　□ 5

10. 哪个环节最影响你使用？

□ 启动　□ 导入题目　□ 分类准不准　□ 修正操作　□ 导出　□ 图片/公式/听力识别　□ 没有明显障碍　□ 其他：________

11. 请写下你遇到的具体问题（在哪一步、点了什么、屏幕上写了什么）：

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

12. 你最希望增加或改进的一个功能是什么？为什么？

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

13. 如果你的同学要用它，你会提醒他注意什么？

____________________________________________________________________________

14. 这次试用你一共花了多久？

□ 10 分钟以内　□ 10–20 分钟　□ 20–40 分钟　□ 40 分钟以上

15. 如果给你一批自己的题（约 20 条），你愿意再完整用一次吗？

□ 愿意　□ 看时间　□ 不愿意，原因：____________________

问卷设计说明（不打印给同学）：第 2、14 题取客观量；第 4、5、9 题用五级量表；第 6 题限定"是否逐条核对"，避免把"没看"混进"符合"；第 7、8 题把"知道"与"做到"分开；第 10、11 题定位卡点；第 12、13 题取开放信息。全部题目为中性表述，不含"本软件界面简洁""你是否觉得分类很准"这类预设答案的问法。

## 5 干净 Windows 设备验证清单

目标：回答"没装过 Python 的普通 Windows 电脑，解压后双击就能用吗"。这一项当前状态是尚未完成，本清单是唯一可接受的证据形式。

### 5.1 前置条件（先确认，再开始）

| 检查项 | 要求 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| 干净的定义 | 未安装 Python；未装过本软件；没有本项目的 .venv；没有本机模型缓存 | □ 已确认 |
| 系统 | Windows 10 或 11，记录具体版本号（winver） | ____ |
| 硬件 | CPU 型号、内存、磁盘可用空间（建议 ≥ 5 GB） | ____ |
| 账号 | 普通用户（非管理员）也测一次；记录是否 UAC 弹窗 | ____ |
| 发布包 | 完整目录，记录目录总大小与文件数 | ____ |
| 网络 | 能断网（关 Wi-Fi / 拔网线），用于离线验证 | □ 可断网 |
| 虚拟机的说明 | 若用 VM，必须注明宿主、虚拟化软件与分配资源；VM 结果不能直接等同实体机 | ____ |

### 5.2 可勾选步骤

| # | 步骤（做什么、看什么） | 预期 | 实际结果 | 耗时 | 截图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 把整个目录复制/解压到本机，记录目标路径（含中文路径也试一次） | 目录结构完整，不缺文件 | □ 通过 □ 失败：____ | ____ | ____ |
| 2 | 打开命令行执行 python --version | 提示"不是内部或外部命令"，确认无 Python | ____ | — | ____ |
| 3 | 断网（关 Wi-Fi/拔网线），确认无网络 | 系统显示无连接 | □ 已断网 | — | ____ |
| 4 | 确认只复制目录、未单独拷 exe：目录内有 media_worker.exe、_internal、models | 全部存在 | □ 是 □ 否：____ | — | ____ |
| 5 | 双击 错题自动分类.exe | 正常出主界面；无"缺少 DLL/找不到模块/无法启动" | □ 通过 □ 失败：____ | ____ 秒 | ____ |
| 6 | 五页导航逐个点开：导入与预览 → 分类体系管理 → 一键分类与修正 → 反馈与增量优化 → 导出与归档 | 每页正常显示，无空白页/闪退 | □ 通过 □ 失败：____ | ____ | ____ |
| 7 | 点右上"环境自检"，记录各组件状态 | 状态可读，未准备项有处理提示 | 文字识别：____ 听力：____ 公式：____ | ____ | ____ |
| 8 | "载入示例错题"或"一键导入 TXT"导入 5 条 | 导入成功，列表条数正确 | □ 成功 __ 条 □ 失败：____ | ____ | ____ |
| 9 | 选体系 → "一键分类" | 出结果，无崩溃 | □ 通过 □ 失败：____ | ____ 秒 | ____ |
| 10 | 修正 1 条 → 关闭 → 重新双击 → 检查是否留存 | 修正结果仍在 | □ 留存 □ 丢失 | ____ | ____ |
| 11 | 导入 1 张图片 → "图片文字：识别与校对" → 应用为题干 → 再分类 | 识别出文字并可用于分类 | □ 通过 □ 失败：____ | ____ 秒 | ____ |
| 12 | 听力：导入音频 → "听力音频：转写与校对" → 确认并应用 → 分类 | 有转写文本并参与分类 | □ 通过 □ 失败：____ □ 未验证（无素材/无模型） | ____ 秒 | ____ |
| 13 | 公式：导入单公式图 → "公式图片：识别与校对" → 确认并应用 | 出 LaTeX 且与原图一致（人工核对） | □ 通过 □ 失败：____ □ 未验证 | ____ 秒 | ____ |
| 14 | "导出与归档" → 一键导出 Excel → 打开输出目录 → 打开 xlsx | 能打开；"全部错题"行数与列表一致 | □ 通过，行数 ____ □ 失败：____ | ____ | ____ |
| 15 | "备份与恢复" → 创建完整备份 | 提示"完整备份已保存"；记录 ZIP 大小 | □ 通过 ____ MB □ 失败：____ | ____ | ____ |
| 16 | "从备份恢复" → 确认替换 | 恢复后题目、修正、附件预览正常 | □ 通过 □ 失败：____ | ____ | ____ |
| 17 | 关闭软件，再次双击启动 | 数据仍在，无异常 | □ 通过 □ 失败：____ | ____ 秒 | ____ |
| 18 | 全程离线复查：以上步骤中有无任何联网/下载提示 | 无联网需求（运行期本地读取） | □ 无联网 □ 出现：____ | — | ____ |
| 19 | 缩放 125%/150% 下重看主界面与导出预览（可选） | 不裁切、不重叠 | □ 通过 □ 异常：____ | ____ | ____ |
| 20 | 记录整体结论 | 可判定"通过/部分通过/未通过" | ____ | — | — |

### 5.3 无法验证时怎么写

没有干净机：在结题材料写"未验证（无未安装 Python 的干净 Windows 设备）"，并附现有证据及其边界（本机 Windows 11 冒烟通过，但本机装过 Python 与依赖，不能等同干净机）。

步骤 12/13 缺素材或缺模型：写"未验证（无素材/组件未准备）"，不要写"应该可以"、不要写"技术上支持"。

用了虚拟机：结论必须注明"虚拟机环境，未在实体机验证"，并写清宿主与分配资源。

断网没做成：注明"未断网"，离线结论另议；不能把联网成功写成离线通过。

一条都没做：写"未开展"，不要留空——空白在结题材料里等于没有这项证据。

## 6 低配设备与 macOS 验证清单

### 6.1 低配设备（目标：i5-8250U / 8GB）

当前状态：尚未完成。 团队没有该设备，因此这份清单要么在借到机器后执行，要么按 6.3 如实标注。

| 记录项 | 怎么测 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 设备信息 | CPU 型号、内存、硬盘类型（SSD/HDD）、系统版本 | ____ |
| 冷启动时间 | 关机后首次双击 → 主界面可操作 | ____ 秒 |
| 热启动时间 | 关闭后立即再双击 | ____ 秒 |
| 首次分类耗时 | 载入示例错题 → 一键分类（含初始化） | ____ 秒 |
| 155 条批量分类耗时 | 同一批再点"重新分类全部"，用秒表计时 | ____ 秒 |
| 内存峰值（空闲） | 任务管理器 → 详细信息 → 工作集：错题自动分类.exe + media_worker.exe | ____ MB |
| 内存峰值（识图/转写/公式） | 识别进行中再记一次峰值 | ____ MB / ____ MB / ____ MB |
| 图片识别耗时 | 按任务 C 步骤 C3 计时 | ____ 秒 |
| 听力转写耗时 | 记录音频时长与转写耗时 | ____ 秒音频 / ____ 秒 |
| 公式识别耗时 | 裁剪单公式，计时 | ____ 秒 |
| 界面卡顿 | 滚动 155 条、切页、输入搜索词时是否白屏/掉帧；1 很卡 – 5 流畅，并写具体现象 | ____ 分：____ |
| 磁盘占用 | 发布目录大小 + 工作区 .mistake_classifier 大小 | ____ MB + ____ MB |
| 温度/风扇/降频（主观，可选） | 长时间分类后是否明显变慢 | ____ |

注意：不要拿隔离性能记录里的文本热态毫秒数（约 9.5 ms/条）当低配结论——那是纯文本热态、无媒体、非低配机器；也不要拿 offscreen 事件下的页面响应结论代替真实显示器表现。低配结论只能来自表里实测的数字。

### 6.2 macOS（需在对应系统构建与实测）

当前状态：尚未完成。 Windows 目录包不能在 macOS 上运行，PyInstaller 也不能跨平台交叉构建，因此必须有一台 Mac 实际构建一次、实际点一遍。

禁止的写法："使用了 Qt/Python 跨平台库，因此支持 macOS""代码里有 macOS 分支""理论可行"。这些都不构成实测证据。

届时需要记录的项目：

| 类别 | 记录项 |
| --- | --- |
| 环境 | macOS 版本、芯片（Intel / Apple Silicon）、Python 版本、构建命令与产物形态（.app 或目录） |
| 启动 | 首次打开是否被 Gatekeeper 拦截、如何处理、启动耗时、是否闪退 |
| 基础流程 | 五页导航、中文路径、导入 TXT/Excel、分类、修正、重启留存、导出 Excel |
| 媒体 | 图片 OCR 是否可用（onnxruntime 轮子）、听力转写是否可用（faster-whisper/CTranslate2）、公式是否可用（pix2tex/torch）；各自耗时与失败原因 |
| 界面 | Retina 缩放下字体与表格是否正常、菜单与快捷键是否可用 |
| 数据 | 工作区位置、备份 ZIP 创建与恢复、跨平台迁移（Windows ↔ macOS）是否可行 |
| 结论 | 通过 / 部分通过 / 未通过 / 未验证，逐项对应 |

若本轮不做 macOS：在结题材料写"未在 macOS 构建与实测"，并按学校流程确认本轮验收范围是否只含 Windows；把范围调整的记录一并归档。不能因为"原技术路线写了 macOS"就默认通过，也不能因为"没设备"就把这项从对照矩阵里删掉——删掉和写"通过"性质一样。

### 6.3 没有设备时的统一写法

| 情况 | 写法 | 不能写 |
| --- | --- | --- |
| 没借到低配机 | 低配：未验证（无 i5-8250U/8GB 设备）；现有替代配置为 ____（本机 CPU/内存），不能代表低配 | "低配可运行""性能良好" |
| 没有 Mac | macOS：未验证（无 macOS 设备与构建产物） | "跨平台支持""理论上兼容" |
| 部分测了 | 逐项写"通过/失败/未验证"，不给整体"通过" | "基本通过" |
| 用了别人的机器但配置不同 | 写实际配置，并注明与原目标配置的差异 | 把 i7/16GB 写成"低配" |

## 7 结果如何回到结题材料

### 7.1 从原始记录到《真实试用与迭代记录》

四类原始材料按固定顺序汇总，不跳步：

观察记录表（3.2）+ 问卷（第 4 节）
        ↓  去标识、按任务/严重程度归类、逐条对账
问题登记表（3.3）
        ↓  按严重程度修复
修复版本号
        ↓  原试用者或新试用者复测
《真实试用与迭代记录》 → 验收对照矩阵第 16 项

汇总时只做三件事：去标识（姓名→代号）、归类（按任务/严重程度）、对账（每条问题都要有修复版本和复测结果，或明确写"不修复 + 理由"）。不做：把"部分完成"改成"完成"；把"未验证"删掉；把多人意见合并成一句没有出处的结论。

### 7.2 汇总表模板

| 试用编号 | 代号 | 专业·年级 | 设备/系统 | 完成 A | 完成 B | 完成 C | 主要卡点 | 对应问题编号 | 修复版本 | 复测结果 | 证据（截图/导出） | 含提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ | P1 | ____ | ____ | 完成/部分/未完成 | ____ | 未执行/图片/公式/听力 | ____ | ISS-____ | ____ | 通过/仍存在/未复测 | S-P1-__ | 无/有 |
| ____ | P2 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | P3 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

问题闭环汇总（与 3.3 一一对应）：

| 问题编号 | 严重程度 | 现象 | 修复版本 | 复测人/日期 | 复测结果 | 是否写入结题说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-001 | ____ | ____ | ____ | ____ | 通过/仍存在/未复测 | 是/否 |
| ISS-002 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

### 7.3 《真实试用与迭代记录》文档骨架

建议单独成文（约 4–8 页），结构如下，每节都必须有真实数据或明确写"未验证"：

试用概况：版本号、时间跨度、人数与专业分布、设备分布、任务完成率（分子/分母都写出来，例如"任务 A 完成 4/5"）。

逐人记录摘要：每人半页，写"做了什么、卡在哪、最后怎么完成的"，附截图编号。

问题清单与严重程度分布：阻断 __ 条、影响体验 __ 条、轻微 __ 条；列出阻断项全文。

修复与复测：每条问题的修复版本、改动要点、复测方式与结果；未修复项写原因。

问卷结果：逐题给频数（N=__），开放题按主题归类并原文摘录（去标识）；小样本不报百分比"满意率"。

结论与局限：能支持的结论（例如"3 名非开发者可在无提示下完成文本主流程"）、不能支持的结论（例如"不能据此推断分类准确率"）、未覆盖项（物理/英语场景是否覆盖、macOS、低配、干净机）。

### 7.4 与验收对照矩阵的关系

| 矩阵项 | 由谁提供证据 | 判定规则（建议） |
| --- | --- | --- |
| 第 16 项 校内真实试用 | 本文件第 2–4、7 节 | 至少 3 名非开发者独立试用、覆盖高数/物理/英语三个场景、每人完成 A、有问题登记与至少一轮修复复测 → 可写"已完成"；任一项缺 → 写"部分完成（缺 ____）"，并写清人数与覆盖范围 |
| 第 13 项 全流程离线 | 第 5 节清单第 3、18 条 | 干净机断网全程无联网需求才算通过；开发机本地成功不算 |
| 第 14 项 干净 Windows 发布包 | 第 5 节清单 | 第 5–17 步全通过才算；缺媒体素材则该项写"部分验证" |
| 第 15 项 跨平台与低配 | 第 6 节 | 有目标设备实测才算；没有就保留"未验证"，不删项 |

三条纪律：

一项证据只能支撑它真正覆盖的项。 一次同学试用不能同时充当"干净 Windows 验证"——除非那台机器确实干净且清单走完。

试用不产出准确率。 准确率来自 155 条人工标注样本的主验收（98.1% / 纯文本 98.8%）；问卷第 6 题只是主观感受，写进材料时必须标明"主观评价，N=__"。

状态只降不升。 原矩阵里写"未完成"的，只有拿到对应证据才能改；改的时候把证据文件名写进备注，方便学校核查。

## 8 不能做什么（边界声明）

自动化测试不能替代真实试用。 826 项回归通过证明代码路径没坏，不证明一个没看过演示的同学能自己走完流程。回归结果不能填进观察记录表，也不能写成"试用通过"。

开发者自测不能写成"同学试用"。 项目组成员、帮忙调试过的同学、看过演示的人，都只能算内部测试。他们的记录可以进"内部测试"，不能进"校内真实试用"这一项。

未发生的反馈不得补造。 不填假日期、不凑人数、不编引语、不写"同学们普遍反映"。问卷必须由同学本人填；组织者不得代填、不得事后"整理"成通顺的句子当原话。

示例数据不能当同学的题目。 155 条内置示例用于演示与回归；用示例跑出来的结果，不能写成"同学用自己的错题完成了分类"。

"有代码"不等于"已验证"。 跨平台库、多平台分支、模型随包，都不能替代在目标系统上的实测。macOS、低配、干净机同理。

本机不能冒充干净机或低配机。 本机装过 Python、依赖和模型，且是当前开发机；把它写成"干净 Windows 验证通过"是造假。

失败记录不能删。 卡点、报错、放弃、需要人帮忙，都是结题材料里最有说服力的部分；只留成功记录会高估可用性，也会让"多轮迭代"失去依据。

人数是执行建议，不是规定。 3–5 人来自本方案，不是学校要求；材料里不得写成"按学校要求完成 5 人试用"。

引用"已验证"只能按第 0.2 节的口径。 事实卡没给的，一律写"未验证/待测"。

## 附录 A 事实卡（撰写与答辩时的统一口径）

软件版本 1.0.0；Windows 11 + Python 3.13.5 主环境；发布包为目录版，需整体保留目录，双击 错题自动分类.exe。

已内置 5 套学科体系与示例题目，可离线运行。

已知耗时（本机发布包冒烟）：图片识别约 3 秒；31.88 秒音频转写约 12 秒；公式识别约 19 秒。

公式识别对整页多公式混排不可靠，需裁剪单公式并对照原图校对。

自动化回归 826 项通过；主验收（155 条人工标注样本）知识点准确率 98.1%、纯文本 98.8%。

尚未完成：干净无 Python Windows、macOS、i5-8250U/8GB 低配、真实同学试用。

## 附录 B 试用现场常见提示与处理（组织者速查）

| 现象 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 双击无反应/闪退 | 可能只复制了 exe，或运行库不全 | 确认整个目录完整；查工作区 logs/app.log；源码版另有 启动日志.txt |
| 提示"本地模型未准备" | 模型缺失或大小不符 | 需重新准备组件（联网）；点识别重试不会自动下载 |
| 图片提示超限 | 超过 30 MiB 或 2500 万像素 | 裁剪或缩小后重试 |
| 空白图识别 | 没有可识别文字 | 不当作成功；换清晰图 |
| 识别很久不动 | 模型加载或长音频 | 可"取消本次识别"；当前计算结束后才丢弃结果 |
| 点"停止任务"没立刻停 | 设计如此 | 在当前文件/当前题处理完后停止，不立即中断引擎 |
| 任务中关窗口关不掉 | 先请求停止 | 等任务结束后再关一次 |
| Excel 导出失败 | 文件可能正被 Excel/WPS 打开 | 关闭该文件再导出 |
| 备份失败 | 缺附件会阻止"完整备份" | 先修复缺失附件再备份 |
| 恢复失败 | 会尝试回滚 | 保留提示窗口，按提示记下恢复前备份与暂存位置 |
| 音频不能播放 | 精简系统缺音频后端 | 用"用系统播放器打开"；不影响转写与分类 |

本文故意留空的地方：所有日期、试用人数与专业年级、每次操作的起止时间与耗时、错误提示原文、问卷勾选与开放题文字、问题编号与严重程度、修复版本号、复测结论，以及干净 Windows、低配 i5-8250U/8GB、macOS 三项的外部验证结果——这些只能由真实试用与实测当场填写，任何预先填入的内容都属于造假。